О внесении изменений в постановление

Администрации города от 20.08.2018 № 1835

- В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, пунктами 3, 6 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 12.07.2024 № 3209 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области»п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 20.08.2018 № 1835 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года», являющейся приложением к постановлению (далее – муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

- «1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| Руководитель муниципальной программы | Первый Заместитель Главы города |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Национальный проект «Жильё и городская среда» |
| Перечень подпрограммы | Не предусмотрен |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Димитровграда Ульяновской области. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2019 - 2030 годы. Этапы реализации: 1 этап – 2019-2020 год (срок реализации – 31 декабря 2021 года); 2 этап – 2021 год (срок реализации – 31 декабря 2022 года); 3 этап – 2022-2023 год (срок реализации – 31 декабря 2023 года); 4 этап – 2024 год (срок реализации – 31 декабря 2025 года); 5 этап – 2025 год (срок реализации - 31 декабря 2026 года); 6 этап – 2026 год (срок реализации - 31 декабря 2027 года); 7 этап – 2027 год (срок реализации - 31 декабря 2028 года); 8 этап – 2028 год (срок реализации - 31 декабря 2029 года); 9 этап – 2029 год (срок реализации - 31 декабря 2030 года); |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации * | Финансирование муниципальной программы – бюджет города Димитровграда, источником финансового обеспечения которого являются ассигнования из бюджета города и ассигнования из областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 540 899,13109 тыс. руб. в том числе: Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 60 620,98107 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 6 969,00123 тыс. руб.; 2021 год – 7 321,58692 тыс. руб.; 2022 год – 11 463,40896 тыс. руб.; 2023 год – 2 643,07396 тыс. руб; 2024 год – 6 032,40000 тыс. руб; 2025 год – 23 691,51000 тыс. руб; 2026 год – 2 500,00000 тыс. руб; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; 2028 год – 0,00000 тыс. руб.; 2029 год – 0,00000 тыс. руб; 2030 год – 0,00000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 480 278,15002 тыс. руб, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 46 632,30734 тыс. руб.; 2021 год – 89 770,12508 тыс. руб.; 2022 год – 162 357,45127 тыс. руб.; 2023 год – 62 732,22633 тыс. руб; 2024 год – 41 620,00000 тыс. руб; 2025 год – 67 166,04000 тыс. руб; 2026 год – 10 000,00000 тыс. руб; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации (при наличии) | Финансирование национального проекта «Жильё и городская среда» - бюджет города Димитровграда, источником финансового обеспечения которого являются ассигнования из бюджета города и ассигнования из областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 388 648,88109 тыс. руб. в том числе: Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 27 156,77107 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 6 504,00123 тыс. руб.; 2021 год – 7 270,58692 тыс. руб.; 2022 год – 10 741,90896 тыс. руб.; 2023 год – 2 640,27396 тыс. руб; 2024 год – 0,000 тыс. руб; 2025 год – 0,000 тыс. руб; 2026 год – 0,000 тыс. руб; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 361 492,11002 тыс.руб. в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 46 632,30734 тыс. руб.; 2021 год – 89 770,12508 тыс. руб.; 2022 год – 162 357,45127 тыс. руб.; 2023 год – 62 732,22633 тыс. руб; 2024 год – 0,00000 тыс. руб; 2025 год – 0,00000 тыс. руб; 2026 год – 0,00000 тыс. руб; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация поставленных задач и основных направлений Программы будет способствовать: - переселению 685 человек из аварийного жилищного фонда; - снижению доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда общей площадью 8635,55 кв. м; - ликвидации расселенного аварийного жилищного фонда общей площадью 8754,24 кв. м. |

<*> Средства бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

».

1.2.Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Муллина Н.Ю.

Глава города                                                                                                                  С.А.Сандрюков