О внесении изменения в постановление Администрации города
 от 14.09.2022 № 2460

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 7, пунктами 1, 5, 6, 10, 12 части 4.1 статьи 45, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области»  п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление Администрации города от 14.09.2022 № 2460 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее – постановление) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному комплексу Терентьева С.А.

Глава города								         С.А.Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от «___» _______ 2024 № ___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от 14.09.2022 № 2460

Муниципальная программа
 «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «СООС» (по согласованию) |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по ЖКК МКУ «СООС» (по согласованию) МКУ «ДИИП» (по согласованию) МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы (при наличии) | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2024-2030 годах. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации* | Финансирование муниципальной программы - бюджет города, источником финансового обеспечения которого являются ассигнования из бюджета города и ассигнования из областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 105 732,42763 тыс. руб. на весь период, из них: Объем бюджетных ассигнований из бюджета города 95 657,42763 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 34 298,62333 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 15 534,5145 тыс. руб.; 2028 год – 40 157,4851 тыс. руб.; 2029 год – 2 777,8455 тыс. руб.; 2030 год – 2 888,9592 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 10075,00 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 10075,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Отсутствует |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение эколого-санитарного состояния водных объектов, расположенных на территории города, в количестве 1 шт. 2. Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов – 1 шт. 3. Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений – 5 шт. 4. Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений – 5 шт. 5. Увеличение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в общем количестве населения проживающего на таких территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений до 100% в 2027 году. 6. Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по 5 ГТС ежегодно. 7. Увеличение количества разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений до 3 шт. 8. Повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод путем проведения капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности города, в количестве 3 шт. 9. Количество актов обследования состояния гидротехнических сооружений – 5 шт (ежегодно). 10. Количество ООПТ, обработанных от клещей, по 2 шт ежегодно. 11. Площадь городских лесов, в отношении которых проведено лесоустройство – 189,232 га. 12. Обеспечение лесопатологического обследования на территории городских лесов площадью 159,6175 га ежегодно. 13. Улучшение санитарного состояния территории городских лесов площадью 159,6175 га ежегодно. 14. Количество благоустроенных родников - 1 шт. 15. Обеспечение ежегодного декоративного озеленения автомобильных дорог - 1 км. |

<*> Средства бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

1. Улучшение эколого-санитарного состояния водных объектов, находящихся в муниципальной собственности и на территории города.

Долгое время из-за отсутствия финансирования водным объектам, находящимся в муниципальной собственности, не уделялось должного внимания. В результате этого в настоящее время некоторые из них не соответствуют санитарно-экологическим требованиям и представляют угрозу для благополучия населения города.

Муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации по очистке водоема, расположенного на земельном участке рекреационной зоны по ул. Коммунальной, проведение мероприятий по очистке данного водоема.

На территории города имеется три родника, два из которых благоустроены. Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству родника, расположенного в поселке Дачный города.

После проведенных мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, улучшатся экологические и санитарно-токсикологические показатели водоемов, водные объекты станут привлекательнее для рекреационных целей.

2. Повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод.

Гидротехнические сооружения, находящиеся на территории города, введены в эксплуатацию в 50-70 годы XX века. Большинство из них по истечении времени не соответствуют строительным нормам и представляют опасность для жителей города. Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, муниципальной программой предусмотрено повышение эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию. В целях обеспечения безопасности населения в муниципальную программу включены мероприятия: подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений в количестве 5 шт.; проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения по ул.Больничной, гидротехнического сооружения, расположенного в 15 метрах в западном направлении от земельного участка по ул.Куйбышева, 150, проведение капитального ремонта данных ГТС, а также проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения по адресу: переулок Речной - улица Лермонтова; заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС - 5 шт.) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

С целью получения актуальных параметров технического состояния ГТС, грамотного планирования мероприятий по капитальному и текущему ремонту ГТС муниципальной программой предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния ГТС в количестве 5 шт (ежегодно).

3. Обеспечение сохранности природного комплекса особо охраняемых природных территорий местного значения, их рекреационного потенциала.

На территории города имеются особо охраняемые природные территории местного значения «Экологический парк «Березовая роща», «Экологический парк «Дубовая роща». В связи с тем, что существующие ООПТ города имеют особое рекреационное значение, с целью неспецифической профилактики клещевого вирусного энцефалита, в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по акарицидной обработке ООПТ.

Обработка ООПТ от переносчиков инфекции - иксодовых клещей - позволит предотвратить случаи заражения жителей города клещевым вирусным энцефалитом при посещении данных территорий.

4. Обеспечение сохранности природного комплекса городских лесов города.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 06.07.2020 № 630 «О создании лесничества на землях населенных пунктов города Димитровграда Ульяновской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» общая площадь земельных участков, на которых расположены городские леса, составляет 189,232 га. МКУ «СООС» в 2019 году в постоянное (бессрочное) пользование переданы земельные участки городских лесов площадью 159,6175 га (площадь указана с учетом ООПТ).

Постановлением Администрации города от 13.11.2013 № 3584 утвержден Лесохозяйственный регламент городских лесов города Димитровграда Ульяновской области (далее – Лесохозяйственный регламент городских лесов). Лесохозяйственным регламентом городских лесов предусмотрено ежегодное ЛПО всей территории городских лесов. Целью ЛПО является выявление погибших или повреждённых вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений. При проведении ЛПО осуществляется комплекс мероприятий, включающий оценку санитарного состояния насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью и (или) обследование насаждений, поврежденных (пораженных) вредителями (болезнями) леса, проводимый визуальным (рекогносцировочным) и инструментальным (детальным) способами. По результатам ЛПО инструментальным способом назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочная санитарная рубка, уборка захламленности).

Согласно пункту 3 раздела 1 Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 910 (далее – Порядок проведения лесопатологических обследований), к проведению ЛПО не допускаются лица, не имеющие профессиональной подготовки по одной из следующих специальностей «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Лесное дело», «Лесоинженерное дело» либо опыта работы в лесной отрасли (проведения ЛПО) не менее трех лет.

Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по ЛПО территории городских лесов, переданных МКУ «СООС» в постоянное (бессрочное) пользование общей площадью 159,6175 га: в 2027 году – ЛПО визуальным способом, в 2028-2030 гг. визуальным и инструментальным способом (территория городских лесов, подлежащая ЛПО инструментальным способом, и нуждающаяся в санитарно-оздоровительных мероприятиях, будет определяться на основе ЛПО визуальным способом, осуществленного в предыдущие годы).

Для обеспечения выполнения требований Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, формирования устойчивых и высокопродуктивных насаждений, а также лесных насаждений высоких эстетических и генетических свойств муниципальной программой на основе данных ЛПО предусмотрено в 2028-2030 гг. проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (выборочная санитарная рубка, уборка захламленности) на территории городских лесов, переданных МКУ «СООС» в постоянное (бессрочное) пользование общей площадью 159,6175 га.

- Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Перечень мероприятий определяется в соответствии с Планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Ульяновской области, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области и согласованным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - План мероприятий).

С целью создания и поддержания благоприятных и комфортных условий для пользователей автомобильных дорог и жителей, прилегающих к дороге территорий, в рамках реализации Плана мероприятий муниципальной программой предусмотрены мероприятия по декоративному озеленению автомобильных дорог. В соответствии с Методическими рекомендациями по озеленению автомобильных дорог, утвержденных приказом ФДС России от 05.11.98 № 421, к декоративному относят озеленение, используемое для архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог.

Список используемых сокращений и терминов:

Город – город Димитровград Ульяновской области.

ГТС, Гидротехнические сооружения – гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности города.

ЛПО – лесопатологическое обследование.

ООПТ – особо охраняемая природная территории местного значения.

Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области.

Комитет по ЖКК - Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

МКУ «СООС» – Муниципальное казенное учреждение «Служба охраны окружающей среды».

МКУ «ДИИП» – Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

МКУ «Городские дороги» - Муниципальное казенное учреждение «Городские дороги».

Управление финансов и закупок – Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Управление социально-экономического развития – управление социально-экономического развития Администрации города.

Муниципальная программа – Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области».

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города.

Цель муниципальной программы достигается через решение следующих задач:

1) Улучшение эколого-санитарного состояния водных объектов, расположенных на территории города.

2) Повышение уровня эксплуатационной надежности ГТС, находящихся в муниципальной собственности города.

3) Обеспечение сохранения природного комплекса ООПТ, их рекреационного потенциала.

4) Обеспечение сохранения природного комплекса городских лесов города.

5) Обеспечение благоприятных и комфортных условий для пользователей автомобильных дорог и жителей, прилегающих к дороге территорий.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий изложена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

- Система индикаторов эффективности реализации
 муниципальной программы

Сведения об индикаторах, определяющих эффективность реализации муниципальной программы, указаны в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических
 результатов реализации муниципальной программы

Реализация системы мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

1. Улучшение эколого-санитарного состояния водных объектов, расположенных на территории  города, в количестве 1 шт.

2. Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов – 1 шт.

3. Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений – 5 шт.

4. Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений – 5 шт.

5. Увеличение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в общем количестве населения проживающего на таких территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений до 100% в 2027 году.

6. Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по 5 ГТС ежегодно.

7. Увеличение количества разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений до 3 шт.

8. Повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод путем проведения капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности города, в количестве 3 шт.

9. Количество актов обследования состояния гидротехнических сооружений – 5 шт (ежегодно).

10. Количество ООПТ, обработанных от клещей, по 2 шт ежегодно.

11. Площадь городских лесов, в отношении которых проведено лесоустройство – 189,232 га.

12. Обеспечение лесопатологического обследования на территории городских лесов площадью 159,6175 га ежегодно.

13. Улучшение санитарного состояния территории городских лесов площадью 159,6175 га ежегодно.

14. Количество благоустроенных родников - 1 шт.

15. Обеспечение ежегодного декоративного озеленения автомобильных дорог - 1 км.

7. Управление муниципальной программой и контроль ее реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 29.12.2022 № 3762.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития отчетов;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития отчеты о ходе реализации соответствующей программы:

ежеквартальный – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

годовой – до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и закупок, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.) | Финансовое обеспечение всего: | по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2024 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. Основное мероприятие «Улучшение эколого-санитарного состояния муниципальных водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации по очистке водоема по ул.Коммунальной | МКУ «СООС» (по согласованию) | 3213,2865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3213,2865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3213,2865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3213,2865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проведение комплекса работ по очистке водоема по ул.Коммунальной | МКУ «СООС» (по согласованию) | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | МКУ «СООС» (по согласованию) | 14,47368 | 14,47368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 275,00 | 275,00 | 289,47368 | 289,47368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  | 14367,15338 | 14,47368 | 0,00 | 0,00 | 3213,2865 | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 |  | 275,00 | 275,00 | 14642,15338 | 289,47368 | 0,00 | 0,00 | 3213,2865 | 11139,3932 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Основное мероприятие «Повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | МКУ «СООС» (по согласованию) | 645,1763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,9326 | 158,0099 | 164,3303 | 170,9035 |  | 0,00 | 0,00 | 645,1763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,9326 | 158,0099 | 164,3303 | 170,9035 |
| 2.2 | Подготовка декларации безопасности гидротехнических сооружений | МКУ «СООС» (по согласованию) | 4052,9946 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3352,9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4052,9946 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3352,9946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения по адресу: переулок Речной - улица Лермонтова на территории города Димитровграда Ульяновской области | МКУ «ДИИП» (по согласованию) | 515,78948 | 515,78948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9800,00 | 9800,00 | 10315,78948 | 10315,78948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2.4 | Проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, в 11 метрах в северном направлении от земельного участка по ул.Больничной в городе | МКУ «ДИИП» (по согласованию) | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проведение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, в 11 метрах в северном направлении от земельного участка по ул.Больничной в городе | МКУ «ДИИП» (по согласованию) | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, в 15 метрах в западном направлении от земельного участка по ул.Куйбышева, 150 в городе | МКУ «ДИИП» (по согласованию) | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251,1628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Проведение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, в 15 метрах в западном направлении от земельного участка по ул.Куйбышева, 150 в городе | МКУ «ДИИП» (по согласованию) | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13173,5433 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений | МКУ «СООС» (по согласованию) | 6454,7281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,0242 | 1580,8252 | 1644,0582 | 1709,8205 |  | 0,00 | 0,00 | 6454,7281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,0242 | 1580,8252 | 1644,0582 | 1709,8205 |
| Итого по мероприятию |  |  | 44518,10068 | 1215,78948 | 0,00 | 0,00 | 11527,2770 | 28085,9217 | 1808,3885 | 1880,7240 |  | 9800,00 | 9800,00 | 54318,10068 | 11015,78948 | 0,00 | 0,00 | 11527,2770 | 28085,9217 | 1808,3885 | 1880,7240 |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности природного комплекса особо охраняемых природных территорий местного значения, их рекреационного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по акарицидной обработке ООПТ города | МКУ «СООС» (по согласованию) | 446,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2595 | 109,4699 | 113,8487 | 118,4026 |  | 0,00 | 0,00 | 446,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2595 | 109,4699 | 113,8487 | 118,4026 |
| Итого по мероприятию |  |  | 446,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2595 | 109,4699 | 113,8487 | 118,4026 |  | 0,00 | 0,00 | 446,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2595 | 109,4699 | 113,8487 | 118,4026 |
| 4. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности природного комплекса городских лесов города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплекса мероприятий по разработке материалов лесоустройства | МКУ «СООС» (по согласованию) | 614,3586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,3586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 614,3586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,3586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Проведение лесопатологического обследования территории городских лесов | МКУ «СООС» (по согласованию) | 442,5724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,3329 | 117,9650 | 122,6836 | 127,5909 | 0,00 |  | 0,00 | 442,5724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,3329 | 117,9650 | 122,6836 | 127,5909 |
| 4.3 | Проведение мероприятий по содержанию городских лесов | МКУ «СООС» (по согласованию) | 2199,9017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,7353 | 732,9247 | 762,2417 | 0,00 |  | 0,00 | 2199,9017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,7353 | 732,9247 | 762,2417 |
| Итого по мероприятию |  |  | 3256,8327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,6915 | 822,7003 | 855,6083 | 889,8326 | 0,00 |  | 0,00 | 3256,8327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,6915 | 822,7003 | 855,6083 | 889,8326 |
| 5.Основное мероприятие «Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Озеленение и благоустройство территории города | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 2550,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2550,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» | Комитет по ЖКК | 30518,36017 | 30518,36017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 30518,36017 | 30518,36017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  | 33068,36017 | 33068,36017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 33068,36017 | 33068,36017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 95657,42763 | 34298,62333 | 0,00 | 0,00 | 15534,5145 | 40157,4851 | 2777,8455 | 2888,9592 | 10075,00 |  | 10075,00 | 105732,42763 | 44373,62333 | 0,00 | 0,00 | 15534,5145 | 40157,4851 | 2777,8455 | 2888,9592 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

к постановлению

Администрации города

от «___» _______ 2020 № ___

Система индикаторов эффективности реализации 
муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характер динамики значений показателя | Базовое значение показателя 2023 год | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Основное мероприятие «Улучшение эколого-санитарного состояния муниципальных водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов | шт | Повышательный | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество водных объектов, расположенных на территории города, состояние которых было улучшено | шт | Повышательный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество благоустроенных родников | шт | Повышательный | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Основное мероприятие «Повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС) (ежегодно) | шт | Повышательный | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений (ежегодно) | шт | Повышательный | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений | шт | Повышательный | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Доля защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений | % | Повышательный | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | шт | Повышательный | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | шт | Повышательный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Количество актов обследования гидротехнических сооружений (ежегодно) | шт | Повышательный | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности природного комплекса особо охраняемых природных территорий местного значения, их рекреационного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество ООПТ, обработанных от клещей (ежегодно) | шт | Повышательный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности природного комплекса городских лесов города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Площадь городских лесов, в отношении которых проведено лесоустройство | га | Повышательный | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,232 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Площадь городских лесов, в отношении которых проведено ЛПО (ежегодно) | га | Повышательный | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,6175 | 159,6175 | 159,6175 | 159,6175 |
| 14. | Улучшение санитарного состояния территории городских лесов (ежегодно) | га | Повышательный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,6175 | 159,6175 | 159,6175 |
| 5.Основное мероприятие «Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение ежегодного декоративного озеленения автомобильных дорог | км | Повышательный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации о внесении изменения в постановление Администрации от 14.09.2022 № 2460

Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 14.09.2022 № 2460 утверждена Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее - Программа). Программа предусматривает мероприятия по охране окружающей среды в городе Димитровграде в 2024-2030 годах.

В результате внесенного изменения в постановление Администрации города в 2024 году дополнительно будут достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- обеспечение ежегодного декоративного озеленения автомобильных дорог - 1 км.

Данное мероприятие включено в муниципальную программу в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Ульяновской области, а также с поручением Главы города.

Мероприятия по благоустройству города предусмотрены муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства города Димитровграда Ульяновской области», утвержденной постановлением Администрации города от 25.08.2020 № 1659. В соответствии с подпунктом 2.6.6.2 пункта 2.6.6 раздела 2.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного постановлением Администрации города от 29.11.2022 № 3762, мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

Директор МКУ «Служба охраны

окружающей среды»                                                                             А.Н.Спирина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Администрации о внесении изменения в постановление Администрации от 14.09.2022 № 2460

Внесение изменения в постановление Администрации города от 14.09.2022 № 2460 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» предусматривает финансирование в 2024 году мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды»:

- на сумму 30518,36017 тыс. рублей (бюджет города, исполнитель - Комитет по ЖКК),

- на сумму 2550,0 тыс. рублей (бюджет города, исполнитель - МКУ «Городские дороги», мероприятия по озеленению и благоустройству территории города).

Директор МКУ «Служба охраны

окружающей среды»                                                                               А.Н.Спирина