О внесении изменений в постановление Администрации города

от 28.09.2022 № 2609

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Раздел 1 муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению (далее - муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«1.Паспорт муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (далее – МКУ «ДИИП») (по согласованию) |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы города Димитровграда Ульяновской области |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) МКУ «УАиГ» (по согласованию) |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм | - |
| Цели муниципальной программы | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2023-2030 годах. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации* | Финансирование муниципальной программы - бюджет города Димитровграда, источником финансового обеспечения которого являются ассигнования из бюджета города и ассигнования из областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 1 070 918,61951 тыс. руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 75 568,83008 тыс.руб., в том числе: 2023 год – 4 017,13150 тыс. руб. 2024 год – 7 311,08975 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 39 911,20883 тыс. руб. 2028 год – 5 203,20000 тыс. руб. 2029 год – 7 263,45000 тыс. руб. 2030 год – 11 862,75000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области* - 995 349,78943 тыс.руб., в том числе: 2023 год – 99 522,90535 тыс. руб. 2024 год – 71 750,35623 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 361 817,92785 тыс. руб. 2028 год – 98 860,80000 тыс. руб. 2029 год – 138 005,55000 тыс. руб. 2030 год – 225 392,25000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации* | - |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда – 120 кв.м. 2.Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог – 13,00 км. 3.Ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения – 17,44 км. 4.Ввод в эксплуатацию новых сетей канализации хозяйственно-бытовой – 19,98 км. 5.Ввод в эксплуатацию новых сетей электроснабжения – 19,07 км. 6.Ввод в эксплуатацию новых сетей газоснабжения – 22,2 км. 7.Образование 1500 земельных участков для предоставления многодетным семьям. 8.Ввод в эксплуатацию новых сетей ливневой канализации – 1,24 км. |

*Средства бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

1.2.Абзац 8 Раздела 2 муниципальной программы исключить.

1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному комплексу    Терентьева С.А.

Глава города								         С.А.Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации города

от____________ №_________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характер динамики значений индикатора | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области | ед | повышательный | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 120 кв.м. Ширина пешеходной части - 3м | - | - | - |
| 2. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | повышательный | - | - | - | - | - | 4,4 | 0,5 | 2,5 | 5,6 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения | км | повышательный | - | - | 2,49 | - | - | 5,8 | 0,55 | 2,6 | 6 |
| 4. | Ввод в эксплуатацию новых сетей канализации хозяйственно-бытовой | км | повышательный | - | - | 2,23 | - | - | 5,45 | 1,1 | 3,1 | 8,1 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию новых сетей электроснабжения | км | повышательный | - | - | 3,67 | - | - | 5,5 | 1 | 2,9 | 6 |
| 6. | Ввод в эксплуатацию новых сетей газоснабжения | км | повышательный | - | - | 3,50 | - | - | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 7,2 |
| 7. | Образование 1500 земельных участков для предоставления многодетным семьям | га | повышательный | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ввод в эксплуатацию новых сетей ливневой канализации | км | повышательный | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации города

от ______________ №___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Параметры и мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области | Протяженность –40 м; Ширина пешеходной части– 3м | Дорожное покрытие – 120 кв.м. |
| 2. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | 13,00 км | Обеспечение в полном объеме транспортной инфраструктурой земельных участков по улицам Тараканова, Восточная, Менделеева, Черемшанская, Курчатова |
| 3. | Ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения | 17,44 км | Обеспечение в полном объеме потребностей в питьевой воде земельных участков по улицам Тараканова, Восточная, Менделеева, Черемшанская, Курчатова, малоэтажной застройки по ул.Курчатова |
| 4. | Ввод в эксплуатацию новых сетей канализации хозяйственно-бытовой | 19,98 км | Обеспечение сброса бытовых стоков земельных участков по улицам Тараканова, Восточная, Менделеева, Черемшанская, Курчатова, малоэтажной застройки по ул.Курчатова |
| 5. | Ввод в эксплуатацию новых сетей электроснабжения | 19,07 км | Обеспечение электроснабжением, а также наружным освещением земельных участков по улицам Тараканова, Восточная, Менделеева, Черемшанская, Курчатова, а также малоэтажной застройки по ул.Курчатова |
| 6. | Ввод в эксплуатацию новых сетей газоснабжения | 22,2 км | Обеспечение автономным отоплением земельных участков по улицам Тараканова, Восточная, Менделеева, Черемшанская, Курчатова, а также малоэтажной застройки по ул.Курчатова |
| 7. | Образование 1500 земельных участков для предоставления многодетным семьям. | Территория общей площадью – 452 га | Образование не менее 1500 земельных участков для индивидуальной жилой застройки |
| 8. | Ввод в эксплуатацию новых сетей ливневой канализации | 1,24 км | Сбор поверхностных и ливневых вод с площади участка 2,9 га (малоэтажная застройка по ул.Курчатова) |

».