Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства

территории города Димитровграда Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 9 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого, Постановлением Администрации города Димитровграда  от 12.07.2024 №3902 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области», в целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно- коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» (приложение).

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному комплексу Терентьева С.А.

Глава горда 									      С.А.Сандрюков

- Приложение

- к постановлению

- от___№_____

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы города Димитровграда Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

1.1.Оценка текущего состояния жилищно-коммунального комплекса в социально-экономическом развитии города Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания. Городское хозяйство города Димитровграда Ульяновской области включает в себя жилищно-коммунальный комплекс, дорожное хозяйство и благоустройство. Жилищно-коммунальное хозяйство. Основная цель проводимых в России реформ жилищного хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей, благоустройства придомовых территорий. Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области также является создание достойных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Несмотря на достаточно высокие результаты в вопросах комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройства территорий, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по-прежнему остается достаточно много проблем, требующих скорейшего разрешения: изношенность основных фондов, высокие издержки производства, отсутствие взвешенных и грамотных взаимоотношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг и пр. Ежегодно из бюджета города выделяются средства на проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных помещений. Так, в 2021 году – 10 объектов, в 2022 – 0 объектов, в 2023 - 11 объектов. Благоустройство. В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда, парков, скверов, памятников, фонтанов, значимых и памятных мест города постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту. Общая протяженность парков, скверов, подлежащих благоустройству, составляет 673 398,80 кв.м. Особое внимание уделяется организации и содержанию мест захоронения. На территории города расположено 4 кладбища. В связи с недостатком финансирования благоустройства кладбищ производится частично. Уличное освещение является важнейшей составляющей жизнедеятельности города, которая позволяет обеспечивать комфортное и безопасное проживание населения. К сетям наружного освещения относятся: линии электропередач предназначенные для снабжения (входящих в состав муниципального имущества) установок уличного освещения электрической энергией, т.е. световых точек, обеспечивающих освещение: автомобильных дорог общего пользования, пешеходных переходов и тротуаров; остановок общественного транспорта; мест массового скопления людей, скверов, аллей и парков; внутридворовых территорий; домов частного сектора; территорий предприятий; световые элементы к художественному оформлению города в праздники. Для безопасности движения автотранспортных средств, принимаются меры по установке дополнительного освещения на опоры, расположенные вдоль автомобильных дорог, предпочтение отдается пешеходным переходам. Дорожное хозяйство. Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей города. Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В течение последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось, оно составило 550-700 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного, ввод в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привел к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города ввиду отсутствия объездной дороги. Город вынужден за счёт собственных средств восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока. Общая протяженность дорог составляет 1 698 275,23 кв.м.

1.2.Описание приоритетов и целей социально- экономического развития города в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципальной программы. Основными приоритетами социально-экономического развития города в сфере реализации программы является: - создание комфортной среды для проживания граждан в городе; - совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города; - создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами; - рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности; - повышение доступности и качество транспортных услуг, предоставляемых населению города; - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города.

1.3.Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития РФ, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной Ульяновской области. Муниципальная программа связана с государственными программами Ульяновской области «Формирование комфортной среды в Ульяновской области», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области», «Развитие транспортной сети в Ульяновской области».

1.4.Описание задач муниципального управления, осуществляемого Администрацией города в жилищно-коммунальном комплексе социально-экономического развития города, и способы их эффективного решения. Задачи муниципального управления, осуществляемого Администрацией города в сфере жилищно-коммунального комплекса города: - повышение комфортности городской среды; - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в городе; - повышение качества дорожной сети; - применение новых технологий в дорожной отрасли; - повышение безопасности участников дорожного движения; - развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Основными способами эффективного решения указанных задач является реализация: - регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»; - мероприятий, направленных на обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО; - мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в городе. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения значений показателей, предусмотренных муниципальной программой (Приложение №1).

Система структурных элементов представлена в приложении №2. Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в приложении №3.

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу Терентьев С.А. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Создание комфортной среды для проживания граждан. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | -«Развитие благоустройства города Димитровграда»; -«Развитие дорожного хозяйства города Димитровграда»; -«Развитие жилищного хозяйства города Димитровграда»; -«Развитие сферы пассажирских перевозок города Димитровграда». |
| Показатели муниципальной программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; -Количество благоустроенных территорий общего пользования города, ед.; -Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города, %; -Количество устроенных контейнерных площадок, ед.; -Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, отвечающих нормативным требованиям, кв. м., - Укомлектование автопарка спецтехникой, ед.; -Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, ед.; -Количество поездок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов (субсидируемых), ед.; -Освоение бюджетных средств по обеспечению функций Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и подведомственных учреждений. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Финансирование муниципальной программы-бюджет города Димитровграда, источником финансового обеспечения которого являются ассигнования из бюджета города и ассигнования из областного бюджета Ульяновской области, бюджетные ассигнования за счет дополнительных средств в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию муниципальной программы. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 4 266 988,40762 тыс. руб., в том числе: Объем бюджетные ассигнования из бюджета города 2 751 933,55907 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 943 284,31735 тыс. руб.; 2026 год – 838 223.00424 тыс. руб.; 2027 год – 885 774,94622 тыс. руб.; 2028 год –44 356,93126 тыс. руб.; 2029 год –28 281,61000 тыс. руб.; 2030 год – 12 012,75000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области 1 515 054,84855 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 717 033,82755 тыс. руб.; 2026 год –160 054,22100 тыс. руб.; 2027 год –0,00000тыс. руб.; 2028 год – 274 569,00000 тыс. руб.; 2029 год – 138 005,55000 тыс. руб.; 2030 год – 225 392,25000 тыс. руб. |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | Муниципальная программа связана с государственными программами Ульяновской области «Создание комфортной среды в Ульяновской области», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области», «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
| Перечень объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции и капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы (при наличии) | отсутствуют |
| Оценка предполагаемых результатов применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы | отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 (2023г) | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя2 | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды для проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | возрастающий | ед. | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | Комитет жилищно-коммунального комплекса (Комитет ЖКК) | ГП «Создание комфортной среды в Ульяновской области» |
| 2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования города. | возрастающий | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет ЖКК | ГП «Создание комфортной среды в Ульяновской области» |
| 3. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города, %; | Не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет ЖКК | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области» |
| 4. | Количество устроенных контейнерных площадок | возрастающий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет ЖКК | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области» |
| 5. | Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, отвечающих нормативным требованиям | возрастающий | кв м. | 37 361,2 | 37 361,2 | 37 361,2 | 37 361,2 | 37 361,2 | 37 361,2 | 37 361,2 | Комитет ЖКК | ГП «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
| 6. | Укомлектование автопарка спецтехникой | возрастающий | ед. | 51 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Комитет ЖКК | ГП «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
| 7. | Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт | возрастающий | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Комитет ЖКК | - |
| 8. | Количество поездок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов (субсидируемых) | возрастающий | ед. | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | Комитет ЖКК | ГП «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
| 9. | Освоение бюджетных средств по обеспечению функций Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и подведомственных учреждений | Не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет ЖКК | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы1 | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы2 |  | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Направление «Развитие благоустройства города Димитровграда» |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Заместитель главы города по жилищно-коммунальному комплексу Терентьев С.А. |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города |  |  |
|  | Срок реализации проекта | 2025-2030гг. |  |  |
| 1.1. | Задача «Реализация программ формирования современной городской среды» | Создана комфортная среда для проживания граждан |  | -Количество благоустроенных дворовых территорий, -Количество благоустроенных территорий общего пользования города. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях благоустройства территорий» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города |  |  |
| 2.1. | Задача «Рациональное использование энергетических ресурсов» | Обеспечено исправное состояние электроснабжение сетей уличного освещения |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. |
| 2.2. | Задача «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | Обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов |  | Количество устроенных контейнерных площадок. |
| Направление «Развитие дорожного хозяйства города Димитровграда» |  |  |  |  |
| 1.. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города. |  |  |
| 1.1. | Задача «Повышение качества дорожной сети» | Обеспечено выполнение дорожных работ. |  | Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.2. | Задача «Обеспечение бесперебойной работы по содержанию автомобильных дорог» | Обеспечено качественное содержание автомобильных дорог |  | Укомлектование автопарка спецтехникой |
| Направление «Развитие жилищного хозяйства города Димитровграда» |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства города» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города |  |  |
| 1.1. | Задача «Улучшение условий проживания граждан, живущих в муниципальном жилищном фонде» | Проведен ремонт в муниципальных помещениях |  | Ежегодное количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт |
| Направление «Развитие сферы пассажирских перевозок города Димитровграда» |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) |  | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города |  |
| 1.1. | Задача «Повышение доступности и качество транспортных услуг, предоставляемых населению города | Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |  | Доля маршрутов общественного транспорта, внесенных в интерактивную карту движения общественного транспорта |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города |  |  |
| 1.1. | Задача «Обеспечение деятельности выполнение функций в области жилищно-коммунального комплекса» | Обеспечено финансирование деятельности Комитета по жилищно-коммунальному комплексу и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному комплексу |  | Освоение бюджетных средств по обеспечению функций Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и подведомственных учреждений |