Приложение №3 к постановлению

Администрации города

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« Приложение 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан, проживающих на территории

города Димитровграда Ульяновской области,

из многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2012 года"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса многоквартирного дома (квартал, год) | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых | Количество | | | Площадь расселяемых жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость сноса |
| всего | в том числе | | всего | в том числе |  | всего, в том числе: | за счет средств консолидированного бюджета Ульяновской области | | за счет предполагаемых средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств областного бюджета Ульяновской области | за счет предполагаемых средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по аварийным многоквартирным домам, признанным таковыми после 1 января 2017 года, в том числе | | X | X | X | X | 194 | 194 | 3079,01 | 82 | 57 | 25 | 3079,01 | 2178,73 | 900,28 | 196618816,30 | 157295053,04 | 39323763,26 | [<\*>](#P2195) |
| Итого по этапу 2024 года: | | X | X | X | X | 120 | 120 | 1740,20 | 46 | 27 | 19 | 1740,20 | 1041,47 | 698,73 | 98147280,00 | 78517824,00 | 19629456,00 | [<\*>](#P2195) |
| 1. | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 68 | 1245 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 2 | 2 | 63,97 | 2 | 1 | 1 | 63,97 | 39,81 | 24,16 | 3607908,00 | 2886326,40 | 721581,60 | [<\*>](#P2195) |
| 2. | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 2 | 1244 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 7 | 7 | 260,56 | 7 | 6 | 1 | 260,56 | 221,35 | 39,21 | 14695584,00 | 11756467,20 | 2939116,80 | [<\*>](#P2195) |
| 3. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 23 | 1252 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 22 | 22 | 243,07 | 6 | 3 | 3 | 243,07 | 77,50 | 165,57 | 13709148,00 | 10967318,40 | 2741829,60 | [<\*>](#P2195) |
| 4. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 37 | 1247 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 27 | 27 | 444,07 | 8 | 5 | 3 | 444,07 | 278,16 | 165,91 | 25045548,00 | 20036438,40 | 5009109,60 | [<\*>](#P2195) |
| 5. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 43 | 1248 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 11 | 11 | 224,64 | 4 | 4 |  | 224,64 | 224,64 | - | 12669696,00 | 10135756,80 | 2533939,20 | [<\*>](#P2195) |
| 6. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 40 | 1253 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 10 | 10 | 181,03 | 7 | 3 | 4 | 181,03 | 83,83 | 97,20 | 10210092,00 | 8168073,60 | 2042018,40 | [<\*>](#P2195) |
| 7. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 155 | 1249 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 12 | 12 | 103,69 | 4 | 2 | 2 | 103,69 | 53,69 | 50,00 | 5848116,00 | 4678492,80 | 1169623,20 | [<\*>](#P2195) |
| 8. | г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 77 | 1246 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 17 | 17 | 150,79 | 4 | 1 | 3 | 150,79 | 24,45 | 126,34 | 8504556,00 | 6803644,80 | 1700911,20 | [<\*>](#P2195) |
| 9. | г. Димитровград, ул. Серебрякова, д. 67 | 1250 | 6/29/2018 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 12 | 12 | 68,38 | 4 | 2 | 2 | 68,38 | 38,04 | 30,34 | 3856632,00 | 3085305,60 | 771326,40 | [<\*>](#P2195) |
| Итого по этапу 2025 года: | | X | X | X | X | 33 | 33 | 494,75 | 16 | 11 | 5 | 494,75 | 349,68 | 145,07 | 27903900,00 | 22323120,00 | 5580780,00 | [<\*>](#P2195) |
| 10. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 123 | 1254 | 6/29/2018 | IV кв. 2026 г. | IV кв. 2027 г. | 26 | 26 | 368,85 | 12 | 9 | 3 | 368,85 | 289,38 | 79,47 | 20803140,00 | 16642512,00 | 4160628,00 | [<\*>](#P2195) |
| 11. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 74 | 1251 | 6/29/2018 | IV кв. 2026 г. | IV кв. 2027 г. | 7 | 7 | 125,90 | 4 | 2 | 2 | 125,90 | 60,30 | 65,60 | 7100760,00 | 5680608,00 | 1420152,00 | [<\*>](#P2195) |
| Итого по этапу 2028-2029 годов: | | X | X | X | X | 41 | 41 | 844,06 | 20 | 19 | 1 | 844,06 | 787,58 | 56,48 | 70567636,3 | 56454109,04 | 14113527,26 | [<\*>](#P2195) |
| 12. | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 62 | 836 | 5/08/2020 | IV кв. 2028 г. | IV кв. 2029 г. | 32 | 32 | 616,44 | 16 | 16 | 0 | 616,44 | 616,44 | 0,00 | 49315200,00 | 39452160,00 | 9863040,00 | [<\*>](#P2195) |
| 13. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 39 | 148 | 1/24/2024 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 9 | 9 | 226,19 | 4 | 3 | 1 | 223,70 | 169,70 | 54,00 | 17896000,00 | 14316800,00 | 3579200,00 | [<\*>](#P2195) |
| 14. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, д. 153 | 4300 | 16/10/2024 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 13 | 13 | 180,30 | 4 | 4 | 0 | 180,30 | 180,30 | 0,00 | 16816941,60 | 13453553,28 | 3363388,32 | [<\*>](#P2195) |
| 15. | г. Димитровград, ул.Октябрьская, д. 76А | 4299 | 16/10/2024 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г | 84 | 84 | 1215,79 | 52 | 52 | 0 | 1215,79 | 1215,79 | 0,00 | 113399164,88 | 90719331,90 | 22679832,98 | [<\*>](#P2195) |

<\*> Размер стоимости сноса подлежит уточнению после запроса коммерческих предложений от подрядчиков, путем подсчета среднерыночной стоимости.»