Информация о реализации муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области за январь-март 2024 года

Информация подготовлена на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г. Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: исполняющий полномочия Первого заместителя Главы города - Котенков К.А.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования»  предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя (функционирование и содержание учреждений, содержание зданий, питание по договорам в детских садах, заработная плата, оплата коммунальных услуг, компенсацию части родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ, горячее питание обучающихся 1-4 классов.). Обеспечена организация деятельности Управления образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Выплата заработной платы советникам за отчётный период составила 771,756 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведена модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома». Сметная документация на сумму 1000,0 тыс. руб. на мероприятие по обустройству в ДОУ № 49 развивающей предметно-пространственной среды типа «Open Space», что подразумевает выполнение ремонтных работ в целях подготовки помещений для установки оборудования, проходит корректировку в новой базе ФСНБ (справочник ГЭСН доп. № 1-7(3)). В 2024 году на базе Городской гимназии будет создан технопарк «Кванториум». В настоящее время сметная документация на сумму 3234,14243 тыс. руб. на выполнение текущего ремонта помещения в здании Городской гимназии, где будет расположен «Кванториум», проходит экспертизу на достоверность сметной стоимости в ООО «Центр ценообразования и экономического анализа». Договор заключён 08.03.2024 на сумму 3,5 тыс. руб. из средств внебюджетных источников, срок исполнения договора - 45 календарных дней.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: исполняющий полномочия Первого заместителя Главы города - Котенков К.А.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы планируется выполнить в течение календарного года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года.

В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 1 заявление на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (1 семья признана участниками мероприятия); исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год 3 семьи (2 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов; 1 семья исключена в связи с получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства); выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье.

На основании постановлений Администрации города Димитровграда исключены семьи по достижению 36 лет (Ильдутовы от 16.01.2024 № 53, Юсуповы от 13.02.2024 № 325), признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (Тарасовы от 26.03.2024 № 852), выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (Казаченко от 26.02.2024 № 434), исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год по городу Димитровграду Ульяновской области в связи с получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (Казаченко от 06.03.2024 № 522).

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности.

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 113,28183 тыс. руб. Обеспечена деятельность казенных учреждений города Димитровграда на сумму 5683,07657 тыс. руб. Запланированные на 2024 год мероприятия реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2024 году предусмотрено благоустройство родника на сумму 289,47368 тыс. руб. (работы по благоустройству родника будут проведены после заключения договора в срок до 30.11.2024), подготовка декларации безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) на сумму 700,00 тыс. руб. (проект декларации безопасности ГТС будет разработан после заключения договора в срок до 15.12.2024), проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту ГТС по переулок Речной - улица Лермонтова города на сумму 10315,78948 тыс. руб., капитальный ремонт ГТС будет осуществлен после подписания муниципального контракта в срок до 20.10.2024.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации программного этапа 2024-2025 годов планируется к расселению 46 квартир, приобретение 44 квартир, 2 собственникам выплатить компенсационные выплаты. По этапу 2024-2025 годов планируется улучшение жилищных условий 120 граждан.

6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2024 год не выполнены мероприятия «Проведение антикоррупционных мероприятий», «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции», «Издание брошюр - памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике коррупции», «Проведение социологических исследований».

Плановые значения индикаторов не достигнуты из-за отсутствия финансирования. В муниципальную программу вносятся изменения в соответствии с бюджетом города.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м), автомобильных дорог (1698275,23 кв. м), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. Заключен контракт на посадку 28650 шт. цветочных культур (440,74669 тыс. руб.). За январь-март 2024 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2900 тоннами пескосоляной смесью (6105,0756 тыс. руб.). Заключено два контракта на отлов безнадзорных домашних животных – 426,00 тыс. руб.

Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года.

В 2024 году на субсидии с области заключены договора на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № 8 договор на 207,95544 тыс. руб. с ООО «АвтоПРОФИ» на январь 2024 г. (выполнен на 181,12248 тыс. руб.), контракт на 1130,37271 тыс. руб. с ООО «АвтоПРОФИ» на период с февраля по июнь включительно (выполнен 217,09145 тыс. руб.).

# 8. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: исполняющий полномочия Первого заместителя Главы города - Котенков К.А.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 271 885,35543 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2024 года финансирование программы составило 52 786,32714 тыс. руб.

В 2024 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 4 076,80 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета составляет 1 019,20 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 268,20 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2024 года заключены 7 договоров на сумму 2 054,89126 тыс. руб на приобретение генератора дыма, светового пульта, ткани, обуви и других расходных материалов для создания спектаклей (оплачено 593,847 тыс. руб.).  Заключены 11 договоров на предоставление права публичного использования произведений, создание проекта сценографического искусства в форме художественного оформления на сумму 2 215,35642 тыс. руб. (оплачено 1 585,35644 тыс. руб.).

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» и МБУК «ДМ» выделены субсидии из федерального бюджета 9600,00 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета составляет 976,1 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 440,713 тыс. руб. Для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» средства предназначены для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов. По итогам 1 квартала 2024 года заключены контракты на приобретение пианино и рояля на сумму 3 274,30 тыс. руб. Для МБУК «ДКМ» средства предназначены для технического оснащения музея. По итогам 1 квартала 2024 года размещены электронные аукционы на сумму 3756,33744 тыс. руб. на приобретение оборудования (МФУ, компьютер, витрины, интерактивные панели, принтер).

В 2024 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 312,90 тыс. руб. Софинансирование из бюджета города составило 78,225 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2024 года заключены 4 контракта на комплектование книжных фондов на сумму 391,13 тыс. руб.

По итогам конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе проектов местных инициатив граждан в 2024 году выделены средства на организацию благоустройства территории МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Димитровграда Ульяновской области в сумме 1317,63032 тыс. руб. и текущий ремонт кровли МБУ ДО «Детская хоровая школа «Апрель» в сумме 1922,61342 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2024 года готовится технико-экономическая документация для проведения электронных аукционов.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2024 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

# 9. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел муниципальной службы и кадров.

Мероприятия по обеспечению деятельности Администрации города, материально-техническому и организационному обеспечению органа местного самоуправления выполняются в течение года.

# 10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: исполняющий полномочия Первого заместителя Главы города - Котенков К.А.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составило 52,2 %, при плановом значении показателя 55 %. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» составило 1035 человек, что меньше планового показателя на 8,1 %. В течение года значения указанных показателей будут достигнуты. В 1 квартале 2024 года в городе проведено 41 спортивно-массовое мероприятие (-8 к уровню 1 квартала 2023 года), в том числе 36-муниципальных, 4-региональных, 1-всероссийское. Число участников спортивных соревнований, организованных на территории города - 4231 человек (соответствующий период 2023 года – около 4900 человек). Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, в отчетном периоде составило 16670 человек, что составляет 100% от планового показателя (+7 человек). Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за отчетный период осталось неизменным: 2162 человека – на 01.04.2024, что соответствует данным на 01.01.2024.

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2024 году осуществляется реализация мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2024 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 570,0 тыс. руб. (574,2 тыс. руб.– областного бюджета, 22,8 тыс. руб.–местного бюджета). Средства будут использованы на мероприятия государственной поддержки МКУ ДО СШ «Старт». Будет проведена закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для отделений лыжных гонок и биатлона, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плавания (лыжероллеры и крепления для лыж, плинты тяжелоатлетические, грифы тренировочные, барьеры и стартовые колодки легкоатлетические, снаряды и диски метательные, обувь спортивная).

По итогам работы за 1 квартал 2024 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по городу Димитровграду выполнены и составили следующие значения - «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 52,2% (план – 52,2 %), 2023 год-52,1 %, «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 59,2 % (план – 59,2 %), 2023 год – 59,0 %. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за январь-март 2024 года составил 3765,0 тыс. руб., что на 39,7 тыс. руб. выше показателя соответствующего периода 2023 года. С учетом данного объема дохода за 1 квартал – план 2024 года будет выполнен.

11. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

По благоустройству парка «Актуальная словесность» заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» на выполнение работ по устройству наружного освещения, устройству асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуара, установке малых архитектурный форм (скамей, лавок, урн), установке детских игровой и спортивных площадок для детей (13679,16637 тыс. руб.). По благоустройству парка «Прибрежный» заключен муниципальный контракт с ИП Кухарский В.А. на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытие тротуара (865,77832 тыс. руб.).

Дворовые территории.

# Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 24 дворовых территорий по ул. Московская, 60, пр. Ленина, 13, 29А, 48, 48А, 53, ул. Осипенко, 24, ул.Черемшанская, 130, пр. Димитрова, 23, 27, ул. Гончарова, 7, ул. Театральная, 4А, 7, ул. Королева, 7, 11, 12А, ул. Свирская, 21, ул. Менделеева, 8, ул. Гвардейская, 34А, 51, ул. Братская, 37, ул. Гвардейская, 51А, ул. Восточная, 40, ул. Терешковой, 5. В рамках заключенных муниципальных контрактов планируется выполнить работы по ремонту дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовой территории, установку скамеек, урн. Работы на дворовых и общественных территориях планируется начать во второй половине апреля 2024 года. Дворовые территории разделены на 3 лота (1 лот - 20.12.2023 заключен муниципальный контракт на благоустройство 12 дворовых территорий с ООО «СК-Кайрос» (15773,68397 тыс. руб.), 2 лот - 26.12.2023 заключен муниципальный контракт на благоустройство 10 дворовых территорий с ИП Смирнова, цена контракта составляет (19740,14726 тыс. руб.), 3 лот- 26.02.2024 заключен муниципальный контракт на благоустройство 2 дворовых территорий с ООО «Сити-Строй» (3645,67989 тыс. руб.).

12. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» от 26.04.2023 № 0168500000623001070 (99116,42938 тыс. руб.) на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения(согласно дополнительному соглашению от 28.03.2024 № 6 к муниципальному контракту срок выполнения работ продлен до 30.09.2024), заключен муниципальный контракт от 20.10.2023 № 0168500000623003924 с АО «Институт Оргэнергострой» на выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления (срок исполнения контракта до 30.04.2024), заключен договор с АО «ГНЦ НИИАР» от 16.03.2023 № 64/24432-Д (10,30968 тыс. руб.) на технологическое присоединение (работы выполнены и оплачены в полном объеме), заключен договор с ИП Перфилов А.И. от 17.11.2023 № 35 (318,0 тыс. руб.) на авторский надзор, срок оказания услуг до окончания выполнения работ, предусмотренных МК от 26.04.2023 №0168500000623001070.

13. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключение договора на изготовление технического плана планируется во 2 кв. 2024 года. По объекту «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жилье», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Жилье» по мероприятию «Выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области» заключен муниципальный контракт с ООО «СОЦСТРОЙ» от 27.03.2024 № 0168500000624000640 (срок выполнения работ до 31.10.2024), по мероприятию «Проведение строительного контроля» заключен муниципальный контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» от 27.03.2024 № 2 (срок выполнения работ до окончания выполнения работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной). По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Подготовка технического заключения об отнесении объекта к движимому имуществу» заключение договора планируется во 2 кв. 2024 года.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения на территории МБОУ «Городская гимназия» по адресу: ул. Славского, 11» заключение контракта на разработку проектно-сметной документации планируется во 2 кв. 2024 года. По объекту «Строительство теневого навеса МБДОУ № 53 «Яблонька» заключение договора планируется во 2 кв. 2024 года. По объекту «Капитальный ремонт здания по адресу ул. Курчатова, 24а для размещения молодёжного центра в г. Димитровграде» по мероприятию «Разработка дизайн-проекта» заключен договор с ИП Евсеев Д.А. от 22.03.2024 № 2, срок выполнения 15 рабочих дней со дня заключения (до 12.04.2024), по мероприятию «Разработка проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости» МК будет заключен после разработки дизайн-проекта.

15. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: исполняющий полномочия Первого заместителя Главы города - Котенков К.А.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы планируется выполнить в течение года. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчётном периоде проконсультировано 7 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - март 2024 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 48323,16 тыс. руб., фактическое поступление составило 41339,12 тыс. руб., что составляет 85,55% от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1.Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. За январь – март 2024 года плановые показатели составляют 14198,63 тыс. руб., фактически поступило 6993,81 тыс. руб. (49,26%). Основной причиной невыполнения плановых показателей является наличие задолженности у арендаторов, уменьшение арендаторами кадастровой стоимости арендуемых земельных участков через обращения в центр кадастровой оценки, а также выкуп арендуемых земельных участков. В апреле запланировано проведение аукционов на предоставление права аренды двух земельных участков с начальной стоимостью 2100,0 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. За первые три месяца 2024 года плановые показатели составляют 1281,33 тыс. руб., фактически поступило 1288,52 тыс. руб. Перевыполнение составило 7,19 тыс. руб. (100,56%). В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проводится претензионно-исковая работа. В результате претензионно-исковой работы в январе - марте 2024 бюджет поступило 892,98 тыс. руб. В соответствии с условиями договоров аренды земельных участков, платежи за арендную плату могут быть внесены до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Так по начислениям марта платежи могут поступить до 10 апреля.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. За январь - март 2024 года плановые показатели составляют 7186,0 тыс. руб., фактически поступило 7305,15 тыс. руб. (101,66%). Для недопущения образования задолженности и её сокращению предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2024 по 31.03.2024 была проведена работа с 223 должниками, общая сумма поступлений составила 369,7 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование. В январе - марте 2024 года плановые показатели 1632,0 тыс. руб., фактически поступило 1031,11 тыс. руб. Невыполнение на 600,89 тыс. руб. связано с тем, что ООО «РИЦ-Димитровград» в декабре 2023 перечислил платежи за ноябрь и декабрь 2023 планируемый к поступлению в январе 2024.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. План на три месяца 2024 года – 2296,0 тыс. руб., фактически 1713,81 тыс. руб. Невыполнение плана связано с тем, что в январе 2024 аукцион по продаже земельных участков состоялся только по одному лоту, по другому лоту не было подано ни одной заявки. На 05 апреля запланировано проведение аукциона по продаже одного земельного участка, расположенного по ул. Комарова, начальная выкупная стоимость составляет 600,0 тыс. руб.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков в 1 квартале 2024 года не планировались.

7.Доходы от приватизации муниципального имущества. План на январь - март 2024 года составляет 4459,6 тыс. руб., факт 3688,37 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что конкурс, проводимый в декабре 2023, по продаже 3 объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся. Поступления по результатам данного конкурса планировались в январе 2024 года. В мае 5 объектов планируется выставить на аукцион, ориентировочная стоимость составляет 4500,0 тыс. руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. План на январь - март 2024 года составляет 1445,1 тыс. руб., факт 1713,67 тыс. руб. Перевыполнение составило 268,57 тыс. руб. (18,58%). В мае запланировано проведение аукциона на размещение одного объекта НТО с начальной ценой договора 36,0 тыс. руб. в год.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение. План на три месяца 2024 года составляет 724,5 тыс. руб., факт поступлений 532,63 тыс. руб.

10. Земельный налог. План на январь - март 2024 год составляет 13400,0 тыс. руб., факт – 15088,8 тыс. руб. Перевыполнение составило 1688,8 тыс. руб.

11. Налог на имущество физических лиц. План на январь - март 2024 года составляет 1700,0 тыс. руб., факт 1983,2 тыс. руб. Перевыполнение составило 283,2 тыс. руб.

В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом по управлению имуществом города проводится оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

17. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2024 по 31.03.2024 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 671784,55 тыс. руб., размещено на сумму 671784,55 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 628262,22 тыс. руб., в том числе 180 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 249922,56 тыс. руб., сумма контрактов победителей 220 791,60 тыс. руб., экономия составила 29130,96 тыс. руб. (11,6%), 31 открытый конкурс в электронной форме, общая сумма выделенных средств 273311,83 тыс. руб., сумма контрактов победителей 273311,83 тыс. руб., 2 способом запросов котировок в электронной форме, общая сумма выделенных средств 10000,0 тыс. руб., сумма контрактов победителей 10000,0 тыс. руб., сумма контрактов по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) составила 73372,19 тыс. руб., сумма договоров по п.п.4,5 ч.1 ст.93 (договоры до 600,0 тыс. руб.)  составила 65177,97 тыс. руб. Сумма экономии по всем проведенным процедурам 3 месяца 2024 года (с учетом многолетних процедур) составила 33522,33 тыс. руб. (5,06%). Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств (с учетом многолетних процедур) составила 74,6%. В 1 квартале по итогам проведенных процедур было составлено 211 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок.  Проведено 330 предварительных экспертиз и подготовлено 330 заключений на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2024 год.

Семинары по теме муниципальных закупок в 1 квартале 2024 года не проводились.

За 1 квартал 2024 года кредиты не привлекались.  Сумма муниципального долга по кредитам на 01.04.2024 года составила 408831,3793 тыс. руб. Привлечение бюджетного кредита и оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 1 квартал 2024 года не осуществлялось. Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2024 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На отчётную дату (01.04.2024) на реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрено 3630322,40937 тыс. (1165402,89717 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 2464544,5122 тыс. руб.- областной бюджет, 375,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.01.2024 составило 553615,99837 тыс. руб. (249783,33231 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 303832,66606 тыс. руб.- областной бюджет, 5109,83861 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Доля областного бюджета от общих средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию муниципальных программ, составляет 68,9% (в 2023 году – 72,2%). Исполнение на 01.04.2024 составляет 15,2% (за январь-март 2023 года – 12,7%).

Финансировалось 17 муниципальных программ из 19 принятых на 2024 год. В январе – марте 2024 года не финансировались муниципальные программы «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1.Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающихся мероприятий текущего финансового 2024 года и планового периода 2025-2026 гг.

2.Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

3.Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

4.До 08.05.2024 представить в управление социально-экономического развития паспорта действующих и разрабатываемых муниципальных программ для включения в Перечень муниципальных программ города Димитровграда Ульяновской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.