Информация о реализации муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-март 2022 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Информация о мероприятиях, утверждённых на 2022 год:

1.Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Запланирован ремонт кровли здания ДОУ № 54, 38 (муниципальный бюджет – 1474,3968 тыс.руб.).

2.Ремонт прогулочных веранд в дошкольных образовательных организациях.

Запланирован ремонт прогулочных веранд в ДОУ №21,46,56 (муниципальный бюджет – 5 823,4908 тыс.руб.).

3.Замена и установка оконных и дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях.

Запланировано софинансирование на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в Университетском лицее и средних школах №2,17,19 (муниципальный бюджет – 92121,4 тыс.руб.).

4.Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях.

Запланировано софинансирование для проведения ремонтных работ в ДОУ №22 (муниципальный бюджет – 252,632 тыс.руб).

5.Разработка проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта конструкций зданий.

Запланирована разработка ПСД на проведение текущего ремонта конструкций зданий ДОУ №22,42,45 (муниципальный бюджет – 1 714,398 тыс.руб.).

6.Разработка проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта конструкций крыши и кровли.

Запланировано проведение текущего ремонта конструкций крыши и кровли здания средней школы №22 (муниципальный бюджет - 266,059 тыс.руб).

7.Проведение технического обследования конструкций зданий общеобразовательных организаций.

Запланировано проведение технического обследование зданий средней школы №23, Университетского лицея и Городской гимназии (муниципальный бюджет - 1100,0 тыс.руб).

Реализация мероприятий программы предусмотрена в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года. На отчётную дату проект постановления Администрации города о внесении изменений в программу проходит процедуру согласования (приведение в соответствие с Решением Городской Думы о принятии бюджета города).

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчетном периоде даны консультации молодым семьям, рассмотрено 3 заявления на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (семьи признаны участниками мероприятия), рассмотрено 3 заявления о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (выдано 3 свидетельства), исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2022 год 4 семьи (2 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 2 семьи  исключены в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда исключены семьи Гавриловых (от 17.01.2022 № 074) и Халилуллиных (от  15.02.2022 № 357), признаны участниками мероприятия «Обеспечению жильем молодых семей» семьи Шигаровых (от 16.02.2022 № 369),  Хамидулловых (от 15.03.2022 № 593), Юрченко (от 29.03.2022 № 777), выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семьям Андреевых (от 04.03.2022 № 510), Васильевых (от 11.03.2022 № 568), Валяльщиковых (от 15.03.2022 № 594), в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты исключены семьи Андреевых (от 29.03.2022 №776), Васильевых (от 29.03.2022  № 778).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год, будут реализованы до конца текущего года. Значения индикаторов «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» и «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» планируется выполнить в полном объеме до конца текущего года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года.

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководителя аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации города.

Лимиты бюджета города выделены на мероприятия муниципальной программы «Обеспечение бесперебойной работы видеокамер АПК «Безопасный город», «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности», «Капитальный ремонт защитного сооружения по адресу: г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 93», «Издание буклетов, памяток и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности», которые  реализуются в течение года. Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

Мероприятие «Проведение конкурсных мероприятий в общеобразовательных организациях города на лучшую организацию работы на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений» будет реализовано при выделении дополнительных лимитов.

4. Муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата  - Малюгин А.А.

Разработчик: МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города».

Бюджетом города предусмотрены лимиты на мероприятие «Приобретение автомобилей». Мероприятие не реализуется на основании Распоряжения Губернатора Ульяновской области от 09.03.2022 №174-р.

5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2022 году предусмотрена реализация мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (72,384 тыс.руб.). Договоры обязательного страхования гражданской ответственности заключены 20.12.2021. В 2022 году договоры будут заключены в декабре 2022 года. В муниципальную программу также включены мероприятия, направленные на улучшение эколого-санитарного состояния водных объектов, на повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод, обеспечение сохранности природного комплекса особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов города. Бюджетом города данные мероприятия не предусмотрены. На отчётную дату подготовлен проект постановления Администрации города о внесении изменений в программу (приведение в соответствие с Решением Городской Думы о принятии бюджета города).

6. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Достигнуть плановых значений показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года (расселить 26 квартир и 65 человек) планируется по окончанию судебных разбирательств с переселяемыми гражданами.

В 2022 году планируется финансирование приобретения и выкупа жилых помещений по этапу 2022 года в сумме 135364,69725 тыс.руб. (99 123,88373 тыс.руб.– федеральный бюджет, 36 240,81352 тыс.руб. – областной бюджет). По этапу 2021-2022 годов планируется к расселению 1379,05 кв.м. (109 чел. ).

В рамках реализации программного этапа 2022 года расселению подлежит 85 квартир. К приобретению планируется 61 квартира. 24 собственника получат компенсационную выплату. Н отчётную дату с жильцами, проживающими в аварийных домах, проводятся мероприятия по оформлению необходимых документов. С собственниками аварийных жилых помещений ведется работа о выборе способа переселения.

Получены ответы на запросы по коммерческим предложениям с целью определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений вторичного жилья. Проведение аукционов на приобретение благоустроенных квартир запланировано на апрель - май 2022 года для расселения 1060,06 кв.м. аварийных МКД, на июль - август  2022 года для расселения 802,84 кв.м. аварийных МКД

Договоры о выкупе 746,04 кв.м. ориентировочно на сумму 27 976,5 тыс.руб. будут заключены в июле - августе 2022 года. Точная выкупная стоимость будет определена после экспертной оценки рыночной стоимости аварийных жилых помещений. В 2022 году запланированы мероприятия по сносу двух аварийных домов (ул. Ангарская,1, ул. Хмельницкого,106).

Вносятся изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» в связи с софинансированием мероприятий по сносу аварийных домов из областного бюджета.

7. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчётном периоде проведено заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) СО НКО на предоставление субсидий из бюджета города. В 2022 году реализуются следующие проекты, получившие поддержку в рамках муниципальной программы:

-«Уроки мужества, Дни воинской славы» (круглый стол, выставки, посещение родителей) - АНО комитет солдатский матерей «Сыновья»;

-«Лучики надежды, нам 25» (социальная адаптация детей) - ДМОО инвалидов-опорников «Преодоление»;

-«Издание книги о Димитровградских спортсменах «Летопись славных побед» - Историко-культурный фонд «МЕЛЕКЕССЪ»;

-«Учебно – тренировочные сборы Слободская балка 2022 мотокросс» - АНО содействия развития физической культуры спорта и туризма «Наше дело»;

-«Нам песня общаться и жить помогает» (проведение концертов) - Ассоциация по социальной поддержке неработающих пенсионеров ДААЗ;

-«Развитие институтов гражданского общества» - Ассоциация ТОС;

«Наше здоровье» - ДМОО «Попечительский совет ОГБОУ СПО ДТПТ им М.С. Чернова;

-Праздники  «От побед во дворе к победам в жизни» (День защиты детей, День победы, День семьи, День физкультурника, День знаний) - ТОС «Черемшан»;

-Праздник «От сердца к сердцу» - ОО Димитровградское городское отделение союза женщин России;

-«Сильна семья традициями» (конференция), опрос по качеству жизни, мастер-классы, проведение «Дня отца», « Мой папа самый лучший» - АНО содействия многодетным семьям г.Димитровграда «Все вместе».

8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Во 2 квартале 2022 года планируется проведение антикоррупционных мероприятий с объёмом финансирования 40,0 тыс. руб. (исполнитель МКУ «Комитет по делам молодежи города Димитровграда»). По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2022 год не выполнены мероприятия «Проведение социологических исследований на территории города Димитровграда Ульяновской области, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области» и «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции».

Плановые значения индикаторов достигнуты в неполном объеме.

9. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

В отчётном периоде проведен аукцион на ремонт 48768 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (110090,44692 тыс. руб.). В соглашении и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Состоялся аукцион на посадку 8565 шт. цветочных культур (131,02472 тыс.руб.). Объявлен аукцион по нанесению 13883,90 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (2418,1416 тыс.руб.).

За январь-март 2022 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1705 тоннами пескосоляной смесью (3669,2016 тыс.руб.). Сумма договора на отлов безнадзорных домашних животных - 524,0 тыс.руб.

На отчётную дату финансирование основных мероприятий программы предусмотрено в минимальном размере.

Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года.

# 10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры

города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» пакет документов по закупке согласован с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области. Заключение контракта планируется во втором квартале 2022 года.

# 11. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 222 152,85303 тыс.руб., разница в сумме 6,24953тыс.руб. предназначена для погашения кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2021 года. По итогам 1 квартала 2022 года финансирование программы составило 42102,8407 тыс.руб. В 2022 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2144,9 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 536,3 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 141,2 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2022 года заключено 11 договоров на предоставление авторских прав, авторского вознаграждения, услуг режиссера на постановку спектаклей на сумму 1427,612 тыс.руб. (оплачено 1079,4652 тыс.руб.). Заключено 3 договора на приобретение танцевальной обуви, поставку ткани, изготовление декораций на сумму 517,393 тыс.руб. (оплачено 437,393 тыс.руб.). По итогам отбора в 2022 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 5000,0 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 208,4 тыс.руб. Средства будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Библиотеки «Информационно-досуговый центр» (ул.Черемшанская,114). По итогам 1 квартала 2022 года заключено 5 контрактов на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 800,0 тыс.руб. (оплата после поставки товара), размещены электронные аукционы на ремонт помещения на сумму 3374,778 тыс.руб., на приобретение мебели (мягкая, офисная, библиотечная) на сумму 869,5989 тыс.руб. В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  («Культурная среда»), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии в сумме 6689,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 278,70 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2022 года заключено 4 контракта на поставку музыкальных инструментов (флейт, скрипок, баянов, щипковых музыкальных инструментов) на сумму 1664,7 тыс.руб. (оплата после получения товара). Размещен электронный аукцион на поставку кресел для зрительского зала на сумму 2613,16704 тыс.руб. После проведения аукциона будет определен поставщик и заключен контракт на поставку кресел. В 2022 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»  были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 355,9 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составило 89,0 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2022 года подготовлена техническая документация для размещения электронного аукциона на комплектование книжных фондов библиотек. Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

# 12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1209 человек, что больше планового показателя на 16,7 % (173 человека).

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за  1 квартал 2022 года составил 8884,7 тыс. руб., что на 771,1 тыс. руб. ниже  планового показателя, но на 6681,9 тыс. руб. выше объёма дохода, полученного в аналогичном периоде 2021 года (2202,8 тыс. руб. за 1 квартал 2021).

В отчетном периоде количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, составило 11306 человек, что ниже плана 2022 года на 5034 человек и на 2595 человек ниже соответствующего периода 2021 года. Снижение данных индикаторов муниципальной программы обусловлено действующими в 1 квартале противоэпидемическими ограничительными мерами. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города увеличилось с 2087 человек на 01.04.2021 года до 2222 – на 01.04.2022 года (+135 человек или 6,5%).

За 1 квартал 2022 года в городе Димитровграде проведено 26 спортивно-массовых  мероприятия, в том числе 21 муниципальное, 5 региональных (свыше 500 участников). Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и численность участников  уменьшилось в связи с действием в 1 квартале 2022 года ограничительных мер, направленных на борьбу с  коронавирусной  инфекции.

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2022 году осуществляется реализация мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2022 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 1052,63158 тыс. рублей (820,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 180,0 тыс. рублей – областной бюджет, 52,63158 тыс. руб. – муниципальный  бюджет). Средства будут использованы на закупку спортивной экипировки и инвентаря (майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические и хореографические, копья легкоатлетические, скакалки, эспандеры, спортивная магнезия и др.).

В отчётном периоде показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» по городу Димитровграду составили следующие значения - «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет  - 42,0% (план – 49,%), Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности  - 49,4% (план – 48,8 %). Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Все запланированные программные мероприятия и индикативные показатели будут выполнены до конца текущего года.

13. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

Благоустройство парка «Рыба-парк» по ул.Строителей 21а - 15.11.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» по установке МАФ, грибков, лежаков, устройство площадки для выгула собак.

Благоустройство общественной территории «Аллея журналистов» по ул. Западной - 19.11.2021 заключен муниципальный контракт с ИП Ибрагимов А.И. по замене асфальтового покрытия, установка столбов освещения,  лавок и урн, парковка для велосипедов.

Благоустройство парка «Прибрежный» по ул. Дрогобычской, 24а - 10.01.2022 заключен муниципальный контракт с ИП Шатских М.А. по планировочным работам.

Дворовые территории.

В 2022 году проведена работа по постановке на кадастровый учет границ придомовых территорий, не имеющих границ. Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий: пр-т. Димитрова 29,8,10, ул. Королева 9, ул. Курчатова  12,2, пр-т Ленина 13А, 41В,38,30, ул. Октябрьская 48,58, ул. Черемшанская 96, ул. Куйбышева 278,255А, 284А, ул. Лермонтова 18, ул. Западная 28, ул. Победы 10А,  ул. Московская 48, Баданова 79А, Гвардейская 29, М.Тереза 5Б, Автостроителей 50, 38, ул. Циолковского 5, ул. Гончарова 10, ул.Пронина 12, ул.Восточная 36, ул. Луговая 26.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой  искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете» в 2022 году для эксплуатации стадиона «Старт» планируется выполнить работы по подключению модульных раздевалок к инженерным сетям (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), по устройству горизонтальной разметки на беговых дорожках, по благоустройству территории. Готовится пакет документов по закупке для согласования с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области. Заключение контракта планируется во втором квартале 2022 года.

15. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой от ул.Московской до пр.Автостроителей в г.Димитровграде». На основании протокола № 2 от 25.03.2022 с совещания по вопросам выполнения мероприятий по строительству в городе Димитровграде Ульяновской области под председательством Главы города Большакова А.Н. было решено, что в связи с длительностью процедур и значительной стоимостью изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги по ул.Мостовой исключить из проекта Соглашения между Министерством транспорта Ульяновской области и МО «город Димитровград», а также из муниципальной программы № 3144 «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» мероприятия по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой (от ул.Московской до пр.Автостроителей)».

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» пакет документов по закупке согласован с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области. Заключение контракта планируется во втором квартале 2022 года.

16. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе Димитровграде, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год, в 1 квартале выполнены не в полном объеме.

В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчётном периоде даны консультации 11 работникам муниципальных учреждений. Заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - март 2022 год по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 33 685,9 тыс. руб., фактическое поступление составило 31726,41 тыс. руб. (94,18 %).

В отчётном периоде невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1.Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.

Плановые показатели составляют 6823,7 тыс. руб., фактически поступило 7 368,88 тыс. руб. (107,99%).

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков.

Плановые показатели составляют 859,1 тыс. руб., фактически поступило 533,7 тыс. руб. (62,12%). Невыполнение связано с инвентаризацией и уточнением платежей поступивших в 2021 году. Платеж в размере 263,5 тыс. руб. был уточнен на КБК пени. С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом объявлен аукцион (ориентировочно 06.05.2022) на право заключения договоров аренды земельных участков (ул.Алтайская,33, 33А, 35, ул. Куйбышева,2/7, на территории СТ «Прибрежный»). Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1574,45 тыс. руб.

3. Доходы от аренды муниципального имущества.

Плановые показатели составляют 7244,3 тыс. руб., фактически поступило 7744,07 тыс. руб. (106,90%). Перевыполнение плана по данным доходным источникам связано с проводимыми Комитетом мероприятиями по недопущению образования задолженности и её сокращению (предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа,  оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца (с 272 должниками, общая сумма поступлений составила 499,7 тыс. руб.)

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.

Плановые показатели 441,7 тыс. руб., фактически поступило 365,14 тыс. руб. (82,67%). Невыполнение связано с осуществлением приватизации муниципального жилищного фонда.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

План – 236,2 тыс. руб., факт - 577,30 тыс. руб.  Было реализовано 35 земельных участков. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с заключением соглашений о перераспределения земель на основании статей 39.28 и 39.29 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Ульяновской области от 10.04.2015 №156-П. Общая сумма поступлений в рамках заключенных соглашений составила 217,18 тыс. руб.

6.Доходы от приватизации муниципального имущества.

План – 1512,3 тыс. руб., факт - 1745,5 тыс. руб. (115,42%). Перевыполнение по данному доходному источнику связано с досрочной оплатой ООО «Ресурс» по договору купли-продажи муниципального имущества.

7. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.

План на январь-март 2022 года – 121,20 тыс. руб., факт 257,50 тыс. руб. В постоянном режиме проводится информирование арендаторов и представление актов сверки. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с авансовыми платежами арендаторов до конца 2022 года.

8. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План - 347,4 тыс. руб., факт - 609,32 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с уточнением платежей поступивших в 2021 году от судебных приставов исполнителей, с КБК аренды муниципальных земельных участков на КБК пени.

9. Земельный налог.

План  - 14000,0 тыс. руб., факт – 11082,0  тыс. руб. (79,16%). Невыполнение связано с предоставлением льгот согласно ст. 2 Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ, оспариванием собственниками кадастровой стоимости земельных участков, наличием должников.

10. Налог на имущество физических лиц.

План - 2 100,00 тыс. руб., факт - 1443,0 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2022 по 31.03.2022 года были выделены средства на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 38525,6 тыс. руб., размещено 38525,6 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 27259,41 тыс. руб., в том числе 87 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 38525,6 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 27259,41 тыс. руб. Сумма экономии по всем проведенным  процедурам с начала 2022 года (с учетом многолетних процедур) – 4417,09 тыс. руб. (11,00%).  Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 18,4%.  По итогам проведенных процедур было составлено 87 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2022 год.

Проведены 704 предварительные экспертизы и подготовлено 704 заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда за 2022 год.

Семинары по теме муниципальных закупок в 1 квартале 2022 года не проводились.

В 2022 году планируется привлечение бюджетного кредита на сумму 52200,0 тыс. руб. по ставке 0,01% годовых и перекредитование коммерческого кредита на сумму 511049,22 тыс. руб. Оплата процентов за пользование коммерческим кредитом за 1 квартал 2022 года составила 7434,57 тыс. руб.

Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2022 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В январе-марте 2022 года финансировалось 18 муниципальных программ из 21 принятой на 2022 год.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 2585351,46586 тыс.руб. (859434,73006 тыс.руб.-муниципальный города, 1408120,72422 тыс.руб.-областной бюджет, 316 545,96803 тыс.руб.-федеральный бюджет, 1250,04355 тыс.руб.-безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.04.2022 составило 419031,59704 тыс.руб. (172056,29542 тыс.руб.- муниципальный бюджет, 232480,06389 тыс.руб.- областной бюджет, 14495,23773 тыс.руб.-федеральный бюджет). В отчётном периоде не финансировались муниципальные программы «Здоровый город», «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области», «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области».

В четыре муниципальные программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение  целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов  реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» на территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1.Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2.Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3.Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2022 года и планового периода 2023-2024 гг.

4.Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5.Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

6. Обеспечить в 2022 году своевременную разработку проектов муниципальных программ на плановые периоды финансирования в случае завершения действующих муниципальных программ в 2022-2024 годах:

-муниципальная программа «Здоровый город» - сроки реализации 2019-2023 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

-муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление образования);

-муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – отдел муниципального контроля);

-муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель - руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города Димитровграда»);

-муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Служба охраны окружающей среды»);

-муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

-муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление по делам культуры и искусства);

-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Комитет по физической культуре и спорту);

-муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2018-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу);

-муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города  Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города Цивилев Д.Ю., разработчик Комитет по управлению имуществом города);

-муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»).