Аналитическая информация о реализации муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-июнь 2023 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

1. «Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

Проведены ремонтные работы кровель зданий дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) №6 (500,0 тыс. руб.) и №38 (499,33 тыс. руб.). Работы завершены.

2. «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях».

17.05.2023 заключен договор на текущий ремонт помещений младенческой группы в здании ДОУ № 49 (399,57 тыс. руб.). Срок завершения работ 25 августа 2023 года.

3. «Благоустройство спортивного стадиона МБОУ «Лицей №25 им. Н.Ф.Ватутина».

В рамках реализации проекта «Реализация проектов развития муниципальных образований на основе местных инициатив» Лицей № 25 вошёл в число победителей с проектом по благоустройству спортивного стадиона. По результатам аукциона 01.04.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС»  на сумму 1221,2244 тыс.руб. (областной бюджет – 871,91 тыс. руб., муниципальный бюджет - 216,114 тыс. руб., дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений - 133,2004 тыс. руб.). Проведен ремонт покрытия спортивной площадки (выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков), установлен баскетбольный щит на металлических стационарных стойках. Работы по благоустройству спортивного стадиона выполнены. Идет приемка выполненных работ.

4. «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома».

В целях обустройства многофункциональных развивающих пространств OpenSpace и внедрение инновационных российских развивающих технологий в дошкольном образовании (проект «Школы Росатома») проведены ремонтные работы в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б). Объём финансирования за счет бюджета города составил 1000,0 тыс. руб. 02.06.2023 заключен договор по выполнению ремонтных работ по отделке стен и потолков помещений в здании (403,01 тыс. руб.). Срок завершения работ 28 августа 2023 года. Работы ведутся. 28.06.2023 заключен договор по выполнению ремонтных работ по устройству полов и электромонтажных работ в здании (596,99 тыс. руб.). Срок завершения работ 20 сентября 2023 года. Работы ведутся.

5. «Приобретение строительных материалов».

Общий объём финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 1081,02 тыс. руб. (318,44 тыс. руб. - ДОУ №34, 299,21 тыс. руб. – ДОУ №38, 463,37 тыс. руб. – ДОУ №53. В целях проведения ремонтных работ на прогулочных верандах осуществлена закупка строительных материалов на общую сумму 650,35 тыс. руб. путем проведения 16.06.2023 открытых аукционов в электронной форме, по результатам которых заключены контракты на поставку доски и бруса (ДОУ №34 - 286,56 тыс. руб., ДОУ №38 - 177,67 тыс. руб., ДОУ №53 - 186,12 тыс. руб.). Товар по указанным контрактам поставлен. Проходят закупки на поставку кирпича, цемента, рубероида, гвоздей, краски, морилки (430,67 тыс. руб.).

6. «Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта».

В целях включения общеобразовательных организаций города в реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и в связи с проведение процедуры внесения изменений в наименование общеобразовательных организаций проведена государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации объектов капитального ремонта зданий средней школы № 23, Университетского лицея. 19.06.2023 заключены договоры с ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» и получены положительные заключения (средняя школа № 23 - 225,298 тыс. руб., Университетский лицей - 165,414 тыс. руб.).

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 1 801 377 938,94 | 856 219 732,03 |
| муниципальный | 337 324 824,3 | 154 927 188,63 |
| безвозмездные перечисления | 133 200,4 |  |
| областной | 1 463 919 914,24 | 701 292 543,4 |

Реализация мероприятий проводится в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, реализуются в течение календарного года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 6 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (5 семей признаны участниками мероприятия, 1 семье отказано в признании участниками мероприятия), отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье, исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2023 год 6 семей (4 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 1 семья  исключена в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 1 семья исключена в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты), выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье.

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

- исключены семьи (по достижению 36 лет): Гусаровых (от 16.01.2023 № 73), Юртаевых (от 09.02.2023 № 356), Ларионовых (от 14.03.2023 № 738); Купаевых (от 28.04.2023 № 1279);

- признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей: семьи Кайновских (от 27.02.2023 № 554), Гатиных (от 29.03.2023 № 955); Ахметовых (от 25.04.2023 № 1233); Сукоркиных (от 05.05.2023 № 1389); Ибятовых (от 22.05.2023 № 1511);

- отказано в признании участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семья Ибятовых (от 05.05.2023 № 1388);

- в связи с непредставлением или представлением не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 Порядка формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П «Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений» отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Болотовых (от 06.03.2023 № 633);

- в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» исключена семья Болотовых (от 09.03.2023 № 680);

- выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Ягафаровых (от 29.05.2023 № 1577);

- исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты семья Ягафаровых (от 08.06.2023 № 1746).

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 2 260 440,0 |  |
| муниципальный | 883 820,94 |  |
| областной | 1 376 619,06 |  |

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности.

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 275,23829 тыс. руб. Для проведения конкурсных мероприятий закуплено 100 грамот на сумму 3,5 тыс. руб.  Проведены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей на сумму 802,7498 тыс. руб.

Запланированные на 2023 год мероприятия реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 5 039 009,6 | 1 117 488,09 |
| муниципальный | 5 039 009,6 | 1 117 488,09 |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2023 году предусмотрена реализация мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 75,7248 тыс. руб. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности заключены в декабре 2022 года. В 2023 году договоры будут заключены в декабре. В 2022 году утверждена декларация безопасности ГТС на ручье Ир (плотина озера Лесное). Бюджетом города разработка деклараций остальных четырех ГТС не предусмотрена.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 75 724,8 |  |
| муниципальный | 75 724,8 |  |

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации программного этапа 2022-2023 годов расселению подлежит 84 квартиры, к приобретению планируется 57 квартир, 27 собственников получат компенсационную выплату. В настоящее время 38 квартир приобретены, 20.12.2022 оплачены на общую сумму 92977,2 тыс. руб. Выплачены 24 компенсационных выплаты за жилые помещения на общую сумму 29670,133 тыс. руб. В июне 2023 заключены 16 контрактов на приобретение квартир в муниципальную собственность, по 2 контрактам произведена оплата. Ведется работа по передаче приобретенных квартир гражданам. Ориентировочный срок передачи до 01.09.2023. До 01.09.2023 планируется осуществить мероприятия по приобретению оставшихся 14 квартир и по выплате 3 компенсаций, которые планируем осуществить ориентировочно в срок до 01.09.2023.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 84 185 874,17 | 4 214 520,0 |
| муниципальный | 4 784 970,29 | 129 151,77 |
| областной | 79 400 903,88 | 4 085 368,23 |

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

На 2023 год запланировано проведение социологические исследования на территории города Димитровграда в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области. Исследование будет проведено в 3 квартале 2023 года. Плановые значения индикаторов в 2023году будут достигнуты в полном объеме.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 50 000,0 |  |
| муниципальный | 50 000,0 |  |

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 м2), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 м2), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

В отчётном периоде проведен аукцион на создание велодорожек 97171 м2, выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог ул. Промышленная (от пр-та Автостроителей до поворота на ул. Свирская) 1000 м2 в 2023 году и 11000 м2 в 2024 году, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Красноармейская, ул. Прониной, ул. Ульяновская, ул. Октябрьская, ул. Свирская, ул. Жуковского, ул. Юнг Северного Флота, Мулловское шоссе. Этап 2.2 ул. Свирская (от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Жуковского), ул. Жуковского (от ул. Свирской до ул. Юнг Северного Флота), ул. Юнг Северного Флота (от ул. Жуковского до кольцевой развязки) 925 м2 в 2023году и 7000 м2 в 2024году на общую сумму 301 701,63680 тыс. руб.

В соглашении и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключено три контракта на ремонт 40695 м2 дорог (48676,56474 тыс. руб.). Заключен контракт на посадку 24000 шт. цветочных культур (518,36997 тыс. руб.). За январь-июнь 2023 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1705 тоннами пескосоляной смесью (4508,11118 тыс. руб.). Заключено два контракта на отлов безнадзорных домашних животных (702,1 тыс. руб.).

Выполнены работы по ремонту муниципального жилого фонда (110,20261 тыс. руб.). Проведены работы по замене оконных блоков (ул. Комсомольская, 70-4, ул. Курчатова 10А-86). Реализованы мероприятия по содержанию муниципального фонда (46,53819 тыс. руб.), установлены приборы учета ГВС и ХВС по пр. Ленина, 29-170 (10538,19 руб.) Проведены технические обследования жилых помещений на пригодность к проживанию по ул. Донская, 82-1, ул. Хмельницкого, 63-1 (36,0 тыс. руб.).

В 2023 году заключены договора на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (договор на февраль 2023 года - 148,81104 тыс. руб., контракт на год по маршруту № 8 - 2053,49256 тыс. руб., контракт на год по маршруту № 105 - 1225,0846 тыс. руб. , договор по маршруту № 101 - 277,86445 тыс. руб.).

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 512 729 740,73 | 99 926 103,39 |
| муниципальный | 191 242 504,34 | 90 153 997,85 |
| безвозмездные перечисления | 323 766,1 |  |
| областной | 321 163 470,29 | 9 772 105,54 |

# Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

За период январь-июнь 2023 года в подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» перевыполнение индикатора «Количество учащихся ДШИ, ДХШ» связано с увеличение количества потребителей муниципальной услуги ДХШ, за счет востребованности данной услуги. В подпрограмме «Сохранение культурного и исторического наследия» индикаторы «Количество посетителей ДКМ» и «Количество выставок» перевыполнены за счет привозных выставок и за счет введения программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» показатель «Увеличение посещаемости учреждений культуры» перевыполнен за счет увеличения количества мероприятий в сфере культуры, проводимые библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами.

В 2023 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2602,5 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 650,7 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 171,3 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2023 года заключены 13 договоров на услуги автора идеи, режиссера, сценариста и на право публичного использования произведения на сумму 1863,50619 тыс. руб. (оплачено 1573,15534 тыс. руб.), заключены 16 договоров на приобретение расходных материалов для постановки спектаклей, также на приобретение электрооборудования на общую сумму 927,37231 тыс. руб. (оплачено 696,5637 тыс. руб.).

В 2023 году из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для Центра культуры и досуга «Восход» выделены субсидии в сумме 5544,3 тыс. руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 1606,225 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2023 года заключены 2 контракта на проведение ремонтных работ помещений и ремонт лестничных клеток ЦКиД «Восход» на сумму 7273,10794 тыс. руб. (в том числе 342,73294 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской деятельности). Срок окончания работ 3 квартал 2023 года.

В 2023 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 352,6 тыс. руб. Софинансирование из бюджета города составило 88,15 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2023 года заключены 22 контракта на поставку книг для пополнения фонда библиотек новыми изданиями. Поставка планируется не позднее 01.09.2023 года, оплата после получения.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 244 060 285,06 | 117 034 882,12 |
| муниципальный | 206 427 885,06 | 90 903 085,0 |
| областной | 37 632 400,0 | 26 131 797,12 |

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1028 человек, что меньше планового показателя на 6,1 %. По итогам года данный индикатор будет выполнен. Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за январь-июнь 2023 года составил 5608,0 тыс. руб., что на 4548,7 тыс. руб. ниже планового показателя, с учетом данного объема дохода за 6 месяцев – план 2023 года будет выполнен. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, в отчетном периоде составило 8150 человек, что на 8219 человек меньше планового показателя, с учетом данного объема дохода за 6 месяцев – план 2023 года будет выполнен. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за 1 полугодие 2023 года составило 2166 человек. С января по июнь 2023 года в городе Димитровграде проведено 93 спортивно-массовых мероприятия (80 муниципальных, 9 региональных, 4 всероссийских). Число участников спортивных соревнований - свыше 8800 человек.

В отчётном периоде показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» по городу Димитровграду составили следующие значения:

- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 50,1% (план – 52,0%);

- «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности - 57,6% (план – 55,8 %).

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 103 596 387,22 | 52 412 174,63 |
| муниципальный | 95 370 787,22 | 48 194 174,63 |
| областной | 8 225 600,0 |  |

Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

По благоустройству парка «Рыба-парк» (ул. Строителей 21а) заключены муниципальные контракты от 04.10.2022 с ООО «Солнечная долина» на установку малых архитектурных форм, устройство освещения и детских игровых комплексов, от 16.01.2023 с ИП Макеев на планировочные работы. В рамках муниципального контракта выполнены планировочные работы, работы по устройству резинового покрытия, устройство пляжной зоны, установка мангалов, установка детских игровых элементов, установка светильников. Работы по благоустройству территории Рыба-парка завершены.

По благоустройству парка «Прибрежный» (ул.Дрогобычская,24а) заключен муниципальный контракт от 16.01.2023 с ООО «Стройиндустрия ТАРА» на устройство асфальтобетонного покрытия дороги, установка малых архитектурных форм (скамей, лавок, урн), детской игровой площадки для детей младшей и старшей группы и детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках муниципального контракта выполнены планировочные работы, произведена установка столбов ограждения, бортового камня, асфальтирование проезжей части и тротуара, начата работа по установке малых архитектурных форм. Срок завершения работ 31.08.2023.

Дворовые территории.

Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий (пр. Ленина, 11 а, 14, 18, 42, 42 а, ул. Алтайская, 55, ул. Королева, 6, 6 а, ул. Осипенко, 5, ул. Московская, 77, 34, 46, 69, 79, 83 а, ул. Строителей, 38, пр. Автостроителей, 6, 40, ул. Курчатова, 30, ул. Мориса Тореза, 7 а, ул. Пугачева, 15, ул. Октябрьская, 60, ул. Победы, 12, пр. Димитрова, 1, ул. Братская, 35, ул.9линия, 28, 26, ул. Победы, 8 а, ул. Циолковского, 6 ул. Дрогобычская,49)

Начаты работы на 16 дворовых территориях (пр. Ленина,11а, 14, 18, 42, 42 а, ул. Дрогобычская,49, ул. Циолковского, 6, ул. Победы, 8а, 12, пр. Автостроителей, 40, ул. Мориса Тореза, 7а, ул. Московская, 34, 46, 77, ул. Московская, ул. Королева, 6, пр. Автостроителей, 6). Выполнены демонтажные работы, выполняются работы по устройству основания под асфальтирование проездов и тротуаров, ведется подготовка к установке малых архитектурных форм. Срок завершения работ 31.08.203г.

По благоустройству Площади Советов 20.02.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Простор» на разработку дизайн проекта (2,3 млн. руб.). Проектом предусматривается полный объем по благоустройству территории: устройство площадок для отдыха, устройство малых архитектурных форм, организация территорий для проведения массовых мероприятий, установка систем видеонаблюдения и оповещения при чрезвычайных ситуациях, освещение. 28.04.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ по благоустройству площади Советов (97235,0 тыс. руб.). На территории Площади Советов установлена система видеонаблюдения в режиме онлайн, производен демонтаж дорожного покрытия, сцены, Доски почета, вывоз строительного мусора, выполнена разбивка карт основания для укладки щебня, ведутся работы по бетонированию армированного бетонного основания под плитку. Экономия денежных средств, сложившаяся после завершения аукционных процедур, направлена на заключение муниципального контракта на озеленение Площади Советов с ООО «Институт развития профессиональных компетенций» на сумму 2963,47102 тыс. руб. Срок завершения работ по контракту. 20.10.2023.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 189 238 779,84 | 36 846 762,50 |
| муниципальный | 8 003 498,28 | 3 694 607,87 |
| безвозмездные перечисления | 1 477 335,99 | 565 810,85 |
| областной | 179 757 945,57 | 32 586 343,78 |

Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

## По объекту «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» 04.05.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Энергия Проект». 10.04.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы.

## По объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 73:08:020501 г. Димитровграда Ульяновской области» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории» 26.12.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоПроект». Срок выполнения работ до 01.11.2023.

## По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» 26.04.2023 заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» (99116,42938 тыс. руб.) на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Срок выполнения работ до 25.12.2023. 16.03.2023 заключен договор с АО «ГНЦ НИИАР» (17,1828 тыс. руб.) на технологическое присоединение. Срок выполнения 1 год со дня заключения настоящего договора. Работы по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления не выполнены, так как отсутствует проектная документация, заказчиком которой является АО «ГНЦ НИИАР». После получения проекта будет начата подготовка аукционной документации.

В наименовании объектов «Реконструкция сетей водоснабжения от НС 208 до ГОС (район ул. Промышленная)», «Реконструкция сетей водоотведения (район Ипподром)», «Реконструкция КНС (район Ипподром)» слово «реконструкция» меняется на «строительство». На выполнение данных мероприятий доведены лимиты из средств области, после проведения корректировки будут проведены процедуры по заключению муниципальных контрактов.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 117 447 216,85 |  |
| муниципальный | 4 338 131,5 |  |
| областной | 113 109 085,35 |  |

Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Западная в городе Димитровграде Ульяновской области» на мероприятие «Выполнение работ по реконструкции, I очередь» выделены лимиты в сумме 5384,37719 тыс. руб. Дважды документация выставлялась на аукцион. Заявки отсутствуют. В третьем квартале планируется разместить документацию для проведения аукциона еще раз.

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» 12.05.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖДОР» (4908,75 тыс. руб.). Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» 09.06.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Симбирская энергосервисная компания» (3762,95164 тыс. руб.). Срок выполнения работ до 10.07.2023.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 13 330 943,19 | 2 995 313,0 |
| муниципальный | 451 172,07 | 149 765,65 |
| областной | 12 879 771,12 | 2 845 547,35 |

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт здания детская школа искусств № 2 по ул. М.Тореза, 4а в г. Димитровграде» 21.11.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-сметное бюро» на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы. 28.04.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 565 049,00 | 565 049,0 |
| муниципальный | 565 049,0 | 565 049,00 |

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, планируется выполнить в течение года. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчётном периоде проконсультировано 11 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 450 000,00 |  |
| муниципальный | 225 000,0 |  |
| областной | 225 000,0 |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - июнь 2023 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 71 996,10 тыс. руб., фактическое поступление составило 87 063,56 тыс. руб., что составляет 120,93% от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1.Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.

За 6 месяцев 2023 года плановые показатели составляют 17 325,30 тыс. руб., фактически поступило 20 675,18 тыс. руб. (119,34%). Перевыполнение по данному доходному источнику связано с оплатой задолженности по исполнительным листам (задолженность юридических лиц - 3284,95 тыс. руб., задолженность физических лиц – 2101,72 тыс. руб.). По аукционам, состоявшимся в июне, поступили задатки в общей сумме 1525,0 тыс. руб. Ориентировочно до 13.07.2023 поступит оставшаяся часть годовой арендной платы на общую сумму 4571,31 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков.

За январь - июнь 2023 года плановые показатели составляют 1005,90 тыс. руб., фактически поступило 3493,33 тыс. руб. (347,28%). Перевыполнение на 2487,43 тыс. руб. связано с изменением размера арендных платежей. В соответствии с приказом Министерства строительства Ульяновской области от 25.11.2022 № 263-пр «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области» по некоторым земельным участкам, находящимся в аренде, была изменена кадастровая стоимость, соответственно изменился и размер арендной платы. С целью поступления в бюджет города Комитетом по управлению имуществом города проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Димитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. Предоставленная от судебных приставов информация анализируется и оказывается содействие по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств. За первое полугодие 2023 года было осуществлено 5 совместных выездов с судебным приставом-исполнителем по 10 должникам. По итогам выезда, была частично оплачена задолженность по 7 исполнительным листам в размере 24 тыс. руб., наложен арест на имущество должников, были вручены повестки о необходимости явки к судебным приставам и в Комитет по управлению имуществом города.

3. Доходы от аренды муниципального имущества.

За 6 месяцев 2023 года плановые показатели составляют 14370,0 тыс. руб., фактически поступило 14688,1 тыс. руб. (102,21%). В целях недопущения образования задолженности и её сокращению предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2023 по 30.06.2023 была проведена работа с 280 должниками, общая сумма поступлений составила 2988,16 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.

Плановые показатели за 6 месяцев 2023 года составляли 2407,5 тыс. руб., фактически поступило 3570,66 тыс. руб. (148,3%). Перевыполнение связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельных участков. Постановлением Администрации города от 29.06.2023 № 1988 «Об индексации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда» произведена индексация платы за наем. Планируемый размер поступлений от платы за наем в 2023 году увеличится на 210,84 тыс. руб. и составит 4943,62 тыс. руб.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

План на январь-июнь 2023 года – 4400,0 тыс. руб., факт - 943,9 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что в декабре 2022 года поступления по итогам аукциона были зачислены на неверный КБК и в январе были уточнены. На 30.06.2023 было запланировано проведение аукциона по продаже земельных участков по двум лотам на общую начальную стоимость договоров 1250,0 тыс. руб. По одному лоту аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. По второму лоту договор продажи земельного участка будет заключен с единственным участником на сумму выкупа в размере 515,0 тыс. руб.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков.

План на январь-июнь 2023 года – 5605,90 тыс. руб., факт - 5942,25 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей связано с тем, в январе были уведомлены платежи, ранее поступившие на неверный КБК.

7.Доходы от приватизации муниципального имущества.

План на 6 месяцев 2023 года – 6 241,00 тыс. руб., факт - 8 147,34 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что 13.01.2023 состоялся аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества на сумму 3566,56 тыс. руб. Также поступил досрочный платеж от ООО «Ресурс», данным платежом организация погасила свои обязательства по договору купли-продажи муниципального имущества в полном объеме.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.

План на январь-июнь 2023 года – 1 040,0 тыс. руб., факт - 1 275,83 тыс. руб. В декабре 2022 года в постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 №510 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» были внесены изменения, касающиеся методики расчета размера арендной платы. В соответствии с данными изменениями увеличился размер ежегодной арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения НТО.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План на шесть месяцев 2023 года составляет 796,5 тыс. руб., факт - 1616,47 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 2014 по 2021 года) в размере 730,14 тыс. руб.

10. Земельный налог.

План на январь-июнь 2023 год – 16704,0 тыс. руб., факт – 26742,7 тыс. руб.  Перевыполнение составило 10038,7 тыс. руб. (160%),

11. Налог на имущество физических лиц.

План на 6 месяцев 2023 года – 2100,0 тыс. руб., факт - 1855,6 тыс. руб. Невыполнение составило 244,4 тыс. руб. или 11,64%.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 16 519 523,89 | 7 298 025,56 |
| муниципальный | 16 519 523,89 | 7 298 025,56 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2023 по 30.06.2023 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 894111,41 тыс. руб., размещено 894111,41 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 810418,06 тыс. руб., в том числе:

- 424 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 689849,48 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 606156,13 тыс. руб., экономия составила 77421,68 тыс. руб. (11 %);

-11 открытых конкурса в электронной форме на сумму 117206,68 тыс. руб., экономия составила 0 тыс. руб.;

-сумма муниципальных контрактов (договоров) по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) – 75371,21 тыс. руб.;

-сумма муниципальных контрактов (договоров) по п.п.4 и 5 ч.1 ст.93 - 55796,16 тыс. руб.

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2023 года (с учетом многолетних процедур) – 77421,68 тыс. руб. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 71%.

По итогам проведенных процедур было составлено 435 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2023 год.

Проведена 1151 предварительная экспертиза и подготовлено 1151 заключение на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2023 год.

В 1 полугодии 2023 года по теме муниципальных закупок проводилось 3 семинара.

В апреле 2023 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области в сумме 85292 509,0 руб. со сроком возврата в декабре 2023 года.

В июне 2023 года был досрочно частично погашен бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области на сумму 60000,0 тыс. руб., что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. Сумма муниципального долга по кредитам на 01.07.2023 года составила 536331,73313 тыс. руб.

Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 1 полугодие 2023 года не осуществлялась.

Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2023 года.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету, руб. | Факт исполнения на 01.07.2023, руб. |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 22 252 498,83 | 9 217 790,52 |
| муниципальный | 22 252 498,83 | 9 217 790,52 |

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 3113179,41212 тыс.руб. (893554,40012 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 2217690,70951 тыс. руб.- областной бюджет, 1934,30249 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.07.2023 составило 1187847,84084 тыс. руб. (406350,32457 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 780931,70542 тыс. руб.- областной бюджет, 565,81085 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Финансировалось 16 муниципальных программ из 20 принятых на 2023 год. Не финансировались муниципальные программы «Здоровый город», «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области».

| Наименование муниципальной программы | Год окончания реализации муници- пальной программы | Разработчик муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области | 2024 | Управление образования | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области | 2024 | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Здоровый город | 2023 | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на период с 2024 года. |
| Обеспечение жильем молодых семей | 2025 | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области | 2024 | Отдел безопасности | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области | 2024 | МКУ «Служба материально-технического обеспечения» | Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на период с 2025 года. |
| Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области | 2023 | МКУ «Служба охраны окружающей среды» | Муниципальная программа на период с 2024 по 2030 год разработана. |
| Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года | 2028 | Комитет по управлению имуществом города | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области | 2024 | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. Принять меры по обеспечению финансирования муниципальной программы |
| Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области | 2025 | Отдел безопасности | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно- уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области | 2027 | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области | 2024 | Управление по делам культуры и искусства | Муниципальная программа на период с 2025 по 2030 год разработана. |
| Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области | 2026 | Отдел муниципальной службы и кадров | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. Принять меры по обеспечению финансирования муниципальной программы |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области | 2024 | Комитет по физической культуре и спорту | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области | 2030 | МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 2024 | МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 2030 | МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области | 2025 | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |
| Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области | 2024 | Комитет по управлению имуществом города | Обеспечить разработку и утверждение новой муниципальной программы. |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области | 2025 | Управление финансов и муниципальных закупок | Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации муниципальной программы. |